Interdomestik - "VONESA"- web aplikacioni që ofron shërbim për kompensimin e vonesave të fluturimeve, duke përdorur modelin 'no win – no fee'. Do përfshij:

- Strukturën dhe dizajnin e faqeve të aplikacionit web dhe pyetjet për klientët

- API më të qëndrueshme dhe praktike për verifikimin e statusit të fluturimeve

# Plan Veprimi për Aplikacionin Web të Kompensimit të Vonesave të Fluturimeve (Interdomestik)

Përmbledhje: Ky dokument paraqet një analizë të detajuar dhe plan veprimi për zhvillimin e një aplikacioni web nga Interdomestik, i cili do t’u mundësojë pasagjerëve të kërkojnë kompensim për vonesat apo anulimet e fluturimeve sipas rregullores evropiane EC261/2004. Shërbimi do të funksionojë mbi parimin “no win – no fee”, që do të thotë se klientët nuk paguajnë asgjë nëse kërkesa e tyre nuk rezulton me kompensim (Frequently Asked Questions | Flight-Delayed.com). Qëllimi është që aplikacioni (në gjuhën shqipe dhe maqedonase) të ofrojë një përvojë të lehtë përdorimi, proces të shpejtë për plotësimin e kërkesës, dhe siguri maksimale të të dhënave personale. teknike, hapat e planifikuar dhe projeksoni i kostove.

## 1. Struktura dhe Dizajni i Aplikacionit Web

Arkitektura e faqes dhe rrjedha e përdoruesit (User Flow): Aplikacioni do të ketë një faqe kryesore informuese dhe një formular interaktiv për paraqitjen e kërkesës për kompensim. Ndërfaqja do të jetë e thjeshtë dhe e qartë, e organizuar në hapa logjikë për të udhëhequr përdoruesin gjatë procesit. Elementet kryesore të strukturës mund të përfshijnë:

- Faqja Kryesore (Home): Përmbledhje e shkurtër e shërbimit dhe e përfitimeve (p.sh. “Merr deri në 600€ kompensim për fluturimet e vonuara” (Frequently Asked Questions | Flight-Delayed.com)). Theksohet modeli 'no win – no fee' dhe që nuk ka rrezik financiar për klientin (nëse kompensimi nuk merret, nuk ka tarifë (Frequently Asked Questions | Flight-Delayed.com)). Një buton i dukshëm “Kërko Kompensim” do ta çojë përdoruesin drejt formularit online.

- Formulari i Kërkesës (Claim Form): Ndërfaqe e ndarë në disa hapa të thjeshtë (me indikator progresi) ku mblidhen informatat e nevojshme. Formulari do të dizajnohet i strukturuar dhe me auto-plotësim aty ku është e mundur, për të lehtësuar plotësimin (9 Flight Compensation Websites: Which is the Best in 2025?). Pyetjet kryesore që do t’i parashtrohen klientit përfshijnë:

  - Detajet e fluturimit: Numri i fluturimit, data e nisjes dhe aeroportet e nisjes/mbërritjes. (Sistemi mund të ofrojë auto-kompletim të emrave të linjave ajrore dhe aeroporteve për saktësi dhe shpejtësi.)

  - Lloji i problemit: Zgjedhje ndërmjet “Vonesë”, “Anulim” ose “Refuzim imbarkimi (overbooking)”. Nëse është vonesë, pyetet koha e mbërritjes faktike në destinacion (p.sh. sa orë vonesë). Kjo sepse kompensimi vlen kur vonesa në destinacion është mbi 3 orë (Air passenger rights - Your Europe).

  - Shkaku i mundshëm: Pyetje opsionale nëse linja ajrore ka dhënë arsyen e vonesës/anulimit (p.sh. mot i keq, probleme teknike, grevë, etj.). Kjo ndihmon të filtrohen rastet jolegjibile (p.sh. rrethana të jashtëzakonshme si moti i keq përjashtojnë kompensimin (Air passenger rights - Your Europe)).

  - Të dhënat personale: Emri dhe mbiemri i pasagjerit, informacion kontakti (e-mail, telefon) dhe detajet e llogarisë bankare (ose preferencës së pagesës) ku do të derdhet kompensimi në rast suksesi. (Të dhënat bankare mund të merren edhe më vonë, por mbledhja e tyre që në fillim mund të përshpejtojë pagesën e klientit pas fitimit të çështjes.)

  - Informacion shtesë: Numri i biletës ose i rezervimit (opsional, për të ndihmuar komunikimin me linjën ajrore), nëse udhëtimi kishte fluturime lidhëse (connecting flights) dhe a u humbën ato si pasojë e vonesës (Air passenger rights - Your Europe), numri i personave në grup (nëse po bëhet kërkesë për disa pasagjerë së bashku), si dhe nëse pasagjeri ka marrë diçka nga kompania ajrore (p.sh. voucher ushqimi, akomodim, apo një ofertë tjetër kompensimi).

  - Konfirmimi i kushteve: Para dërgimit, përdoruesi duhet të pranojë kushtet e shërbimit – ku sqarohet përqindja e komisionit që Interdomestik do të mbajë në rast të kompensimit të suksesshëm (p.sh. ~30% e shumës së kompensuar, siç është praktikë e zakonshme në këtë industri (Frequently Asked Questions | Flight-Delayed.com)) dhe që i jep kompanisë autorizimin ligjor të ndjekë çështjen në emër të tij.

- Faqja e Rezultatit/Konfirmimit: Pas dorëzimit, sistemi jep një mesazh falënderimi dhe një ID reference të kërkesës. Përdoruesi informohet se do të kontaktohet me e-mail për ecurinë. Opsionalisht, mund të ofrohet mundësia e ndjekjes së statusit online duke futur ID-në dhe mbiemrin (ose përmes një llogarie përdoruesi), por për fazën fillestare mund të mjaftojë komunikimi me email për thjeshtësi.

- Faqe Informative (Rreth Nesh & FAQ): Seksion ku shpjegohet shkurtimisht rregullorja EC261 dhe të drejtat e pasagjerëve (p.sh. kriteret e kompensimit, shumat fikse €250/€400/€600 sipas distancës së fluturimit (Air passenger rights - Your Europe) (Air passenger rights - Your Europe), përjashtimet e “rrethanave të jashtëzakonshme”, etj.). Gjithashtu, pyetje-përgjigje të shpeshta rreth procesit “no win – no fee” (p.sh. sa zgjat procesimi i kërkesës, si paguhet kompensimi, si veprohet nëse kërkesa refuzohet nga linja ajrore, etj.).

- Faqja e Kontaktit dhe Mbështetjes: Informacion kontakti të Interdomestik (email, telefon) dhe ndoshta një formular kontakti ose chat online për pyetje shtesë. Duke qenë se ekziston ekip i brendshëm i administratës për mbështetje klienti, ofrimi i një shërbimi ndaj klientit të shpejtë rrit besueshmërinë tek përdoruesit.

Dizajni dhe Përvoja e Përdoruesit (UX): Dizajni vizual duhet të jetë modern, i pastër dhe intuitiv. Prioritet do të kenë:

- Dy-gjuhësia: I gjithë ndërfaqja do të jetë e disponueshme në shqip dhe maqedonisht. Përdoruesi mund të zgjedhë gjuhën nga një menu (p.sh. me flamuj ose shkrimin “Shqip | Маkедонски”). Kujdes i veçantë do t’i kushtohet përkthimit të saktë të termave ligjore dhe udhëzimeve, për të siguruar qartësi në të dy gjuhët.

- Përshtatshmëria (Responsiveness): Edhe pse nuk do të ketë aplikacion të veçantë mobile në këtë fazë, faqja web duhet të jetë plotësisht e përshtatshme për shfletim nga telefonat celularë dhe tabletët. Shumë udhëtarë do ta plotësojnë kërkesën direkt nga telefoni, prandaj elementi dhe tekstet duhet të shfaqen qartë në ekran më të vogël, me butona të lehtë për t’u klikuar.

- Shpejtësia e procesit: Formulari do të optimizohet që të mund të plotësohet brenda disa minutave. Me anë të API-së së fluturimeve (shih pikën 3 më poshtë), shumë të dhëna mund të verifikohen ose plotësohen automatikisht (p.sh. emri i linjës ajrore pas futjes së kodit të fluturimit, koha e planifikuar e mbërritjes etj.), gjë që e ul ngarkesën te përdoruesi. Një formular i dizajnuar mirë me auto-plotësim dhe strukturë pyetjesh logjike mundëson mbledhjen e informacionit të nevojshëm pa e lodhur përdoruesin (9 Flight Compensation Websites: Which is the Best in 2025?).

- Elemente të besueshmërisë: Në dizajn do të inkorporohen elemente që rrisin besimin e vizitorit: p.sh. vulat “HTTPS Secure” për të treguar se lidhja është e sigurt, referenca tek legjislacioni evropian për të drejtat e pasagjerëve, ndonjë emblemë ose partneritet i mundshëm (nëse Interdomestik bashkëpunon me ndonjë agjenci udhëtimi apo organizatë konsumatore lokale). Më vonë, mund të shtohen edhe testimonials (dëshmi klientësh) ose vlerësime pozitive pasi të kryhen rastet e para me sukses.

- Navigimi dhe aksesueshmëria: Menuja e faqes do të jetë e thjeshtë (Home, Kërko Kompensim, FAQ, Kontakt). Informacionet ligjore (Termat e Shërbimit, Politika e Privatësisë) do të jenë të aksesueshme në footer. Po ashtu, do të sigurohet që dizajni të ndjekë praktikat e aksesueshmërisë (font i lexueshëm, kontrast i mirë i ngjyrave, tekst alternativ për elementet vizuale) për të përfshirë sa më shumë përdorues.

## 2. Vlerësimi i Sfidave të Mundshme

Gjatë zhvillimit dhe operimit të këtij aplikacioni, identifikohen disa sfida kryesore që duhen adresuar:

- Sfidat Teknike:

  - Integrimi i API-së së fluturimeve: Sigurimi që API e zgjedhur të funksionojë në mënyrë të qëndrueshme dhe në kohë reale për të verifikuar statusin e fluturimit dhe kohën e mbërritjes. Kjo kërkon implementim korrekt të thirrjeve dhe trajtim të rasteve kur API mund të mos kthejë rezultat (p.sh. fluturimi nuk gjendet, ose sistemi i palës së tretë ka ndërprerje). Duhet parashikuar një mekanizëm fallback (p.sh. t’i kërkohet përdoruesit ta fusë manualisht kohën e vonesës nëse verifikimi automatik dështon).

  - Zhvillimi me dy gjuhë: Ruajtja e strukturës dygjuhësore kërkon organizim të mire të skedarëve të përkthimit dhe testim në secilën gjuhë veçmas për të eliminuar gabimet. Ekipi IT duhet të implementojë lehtësisht shtimin e përmbajtjes në secilën gjuhë dhe shqipja dhe maqedonishtja kanë karaktere të ndryshme (p.sh. gërmat ç, ë në shqip; alfabeti cirilik në maqedonisht), që duhet të shfaqen saktë.

  - Afati i shkurtër kohor: Duke synuar lansimin deri në mesin e korrikut 2025, afati prej rreth 2 muajsh është mjaft agresiv. Zhvillimi duhet të fokusohet vetëm në funksionalitetet thelbësore (minimum viable product) për të përmbushur kërkesat kryesore brenda kohës. Kjo mund të nënkuptojë që disa veçori dytësore (si p.sh. krijimi i llogarive të përdoruesve, ose ndonjë panel i avancuar i ndjekjes së statusit) të shtyhen për pas lansimit. Studimet tregojnë se aplikacionet web mesatarisht marrin disa muaj për t’u zhvilluar (How Long Does It Take to Build an App (Full Breakdown) - SpdLoad), por me planifikim agil dhe ekipin e brendshëm të dedikuar, projekti mund të përfundohet brenda 8-10 javësh.

  - Sistemi i menaxhimit të kërkesave: Përveç anës së përdoruesit, teknikisht nevojitet edhe një mënyrë që stafi i brendshëm (juristët dhe ekipi mbështetës) të aksesojë të dhënat e kërkesave, t’i përpunojë dhe të përditësojë statusin e tyre. Zgjidhjet mund të variojnë nga një panel administrativ i brendshëm i zhvilluar posaçërisht, deri te përdorimi i mjeteve ekzistuese (p.sh. një CRM ose thjesht tabela të përbashkëta/ndjekje me Excel për fazën e parë). Kjo është sfidë të cilës duhet t’i kushtohet kohë gjatë zhvillimit, pasi eficienca e operimit varet nga sa mirë ekipet e brendshme mund të trajtojnë fluksin e kërkesave.

- Sfidat Ligjore:

  - Përputhshmëria me rregulloren EC261: Duhet siguruar që logjika e aplikacionit (p.sh. vendosja nëse një rast kualifikohet) është në përputhje me kriteret ligjore. Për shembull, kompensimi sipas EC261 aplikohet për fluturimet brenda ose nga BE, ose fluturimet që mbërrijnë në BE me linjë ajrore të BE (Air passenger rights - Your Europe). Kjo nënkupton se formulari duhet të mbledhë të dhëna për itinerarin (origjina/destinacioni, shtetësia e linjës ajrore) për të filtruar rastet që bien jashtë fushës së rregullores. Gjithashtu, informatat e paraqitura në faqe (p.sh. tek FAQ) duhet të jenë ligjërisht të sakta dhe të përditësuara. Ekipi ligjor i Interdomestik do të duhet të rishikojë përmbajtjet informative dhe kushtet e shërbimit.

  - Kontrata “No win – no fee” dhe autorizimi: Për të ndjekur ligjërisht një kërkesë në emër të klientit, duhet që klienti të japë pëlqimin dhe autorizimin e vet. Kjo zakonisht realizohet me nënshkrimin e një autorizimi (Power of Attorney) ose pranimin e kushteve ku përfshihet ky autorizim. Një sfidë është implementimi i kësaj në mënyrë dixhitale – p.sh. mund të përdoret një pranim elektronik (checkbox + nënshkrim elektronik i thjeshtë duke shtypur emrin, apo edhe integrim me platforma e-signature nëse kërkohet për raste gjyqësore). Dokumenti i autorizimit dhe termat e shërbimit duhen hartuar nga departamenti ligjor dhe përkthyer në të dy gjuhët.

  - Kufizimet ligjore kombëtare: Edhe pse rregullorja është e BE, procese gjyqësore apo administrative mund të dalin në juridiksione të ndryshme (p.sh. ankimet te autoritetet kombëtare të aviacionit në vende të BE, ose paditë gjyqësore kundrejt linjave ajrore). Ekipi ligjor i Interdomestik duhet të jetë i përgatitur për bashkëpunim me avokatë jashtë shtetit nëse çështjet shkojnë në gjykatë në vende të ndryshme. Kjo sjell sfida financiare dhe kohore (por që modeli i biznesit i përfshin brenda komisionit të suksesit).

  - Privatësia dhe GDPR: Aplikacioni do të përpunojë të dhëna personale (identitetin e pasagjerëve, detajet e fluturimit, ndoshta edhe të dhëna sensitive si shëndeti në raste të veçanta). Duhet respektuar Rregullorja e Privatësisë (GDPR) pasi shumica e rasteve lidhen me fluturime në BE. Kjo do të nënkuptojë sigurimin e pëlqimit të informuar për përpunimin e të dhënave, ruajtjen e sigurt të tyre, dhe vetëm përdorimin për qëllimin e parashtrimit të kërkesës. Mosrespektimi i GDPR mund të sjellë pasoja serioze – gjobat mund të jenë shumë të larta dhe reputacioni i kompanisë mund të dëmtohet rëndë (GDPR's Impact on Airports - Rezcomm) (GDPR's Impact on Airports - Rezcomm). Për shembull, kompania British Airways u gjobit me £20 milion në vitin 2018 pas një shkeljeje të sigurisë së të dhënave (GDPR's Impact on Airports - Rezcomm). Prandaj, siguria kibernetike dhe privatësia janë prioritete absolute (shih dhe pikën e sigurisë më poshtë).

- Sfidat Operative:

  - Trajtimi i fluksit të kërkesave: Në rast se marketingu ka sukses, mund të ketë një fluks të konsiderueshëm pasagjerësh që paraqesin kërkesë, sidomos pas ndonjë ngjarjeje madhore (p.sh. anulime masive për shkak të grevave apo motit). Ekipi i administratës dhe ai ligjor duhet të jenë gati me procedura të brendshme: p.sh. verifikimi manual i detajeve të fluturimit (nëse sistemi nuk e ka bërë plotësisht), gjenerimi i letrave standarde për t’iu dërguar linjave ajrore, ndjekja e afateve kohore për përgjigje nga linjat, dhe eskalimi i rasteve që refuzohen në fazën e parë (ankim tek autoritetet ose padi gjyqësore). Kjo kërkon trajnimin e stafit në përdorimin e sistemit dhe njohjen e procedurave të EC261.

  - Koha e marrjes së kompensimit: Edhe pasi kërkesa paraqitet, procesi i marrjes së kompensimit nga linjat ajrore mund të zgjasë disa javë deri në disa muaj, sidomos nëse duhet ndjekur ligjërisht. Kjo mund të krijojë pritshmëri te klientët – sfidë operative është komunikimi i rregullt me klientët gjatë procesit. Aplikacioni ose ekipi duhet t’u dërgojë njoftime (email apo SMS) klientëve për statusin: p.sh. “Kërkesa juaj u pranua nga linja ajrore dhe po pritet pagesa”, ose “Kërkesa juaj është dërguar në gjykatë – pritet vendim”. Kjo transparencë ndihmon në mbajtjen e besimit dhe kënaqësisë së klientit.

  - Shtrirja në dy tregje (Shqipëri dhe Maqedoni e Veriut): Operacionet do të mbulojnë klientë shqiptarë dhe maqedonas. Duhet marrë parasysh se linjat ajrore me të cilat do të kenë të bëjnë rastet mund të jenë të regjistruara në vende të ndryshme. Për shembull, një pasagjer nga Shkupi mund të ketë fluturuar me Turkish Airlines (rasti nuk mbulohet nga EC261 pasi linja nuk është e BE dhe nisja ishte jashtë BE), ndërsa një pasagjer nga Tirana me Wizz Air (rast i mbuluar nga EC261). Filtrimi i shpejtë i këtyre rasteve që në formular është kritik për të mos humbur kohë operacionale me raste jokompatibile. Kjo e thekson rëndësinë e integrimit të API-së dhe logjikës së biznesit në aplikacion.

  - Shërbimi ndaj klientit: Ekipi i mbështetjes së klientëve (p.sh. përmes telefonit ose chat-it) duhet të adresojë pyetje nga përdorues që mund të mos jenë të qartë mbi procesin. Mund të ketë skeptikë që dyshojnë te modeli “no win no fee” ose te efikasiteti i një kompanie vendase në përballjen me linjat ajrore ndërkombëtare. Ndërtimi i besimit këtu varet nga profesionalizmi i mbështetjes dhe nga rezultatet pozitive që do të arrihen.

- Sfidat e Besimit dhe Sigurisë së Përdoruesve:

  - Bindja e përdoruesve për të përdorur shërbimin: Në tregun lokal, koncepti i kërkimit të kompensimit të fluturimeve mund të jetë ende i ri. Shumë pasagjerë mund të mos jenë në dijeni të plotë të të drejtave të tyre, ose mund të kenë dyshime nëse një platformë online do t’u sigurojë atë që u premtohet. Për t’u përballur me këtë, strategjia e dizajnit dhe marketingut duhet të edukojë përdoruesit (p.sh. përmes blog post-ëve, infografikëve sqarues rreth EC261) dhe të tregojë qartësi. Kushtet e shërbimit dhe tarifa e suksesit (komisioni) duhet të jenë transparente dhe të lehta për t’u gjetur. Sigurisht, modeli ‘no win – no fee’ vetë është tërheqës sepse klienti nuk humbet financiarisht në rast dështimi (Frequently Asked Questions | Flight-Delayed.com), por duhet komunikuar saktë se sa % do të mbahet në rast fitimi.

  - Siguria e të dhënave: Siç u përmend, mbrojtja e të dhënave personale është kritike. Aplikacioni do të implementojë kriptimin SSL (HTTPS) për të gjitha komunikimet. Të dhënat e ndjeshme (p.sh. dokumentet e ngarkuara, detajet bankare) do të ruhen të enkriptuara në bazën e të dhënave. Do të respektohen politikat e ruajtjes: p.sh. të dhënat e kërkesave të përfunduara (të paguara) mund të fshihen ose anonimizohen pas një periudhe (siç kërkon GDPR për minimizimin e ruajtjes së të dhënave). Kopjet rezervë (backups) duhet të bëhen rregullisht dhe të ruhen në mënyrë të sigurt. Ekipi IT duhet gjithashtu të kryejë testime sigurie (p.sh. penetration testing) në shkallë të vogël, për të adresuar dobësitë para se sistemi të shkojë live. Pas lansimit, duhet një plan reagimi ndaj incidenteve: në rast se zbulohet ndonjë cënim sigurie apo keqpërdorim, të ketë masa korrigjuese dhe njoftim të shpejtë siç e kërkon ligji.

  - Disponueshmëria e sistemit: Për të fituar besimin, faqja duhet të jetë e qëndrueshme (uptime i lartë) dhe e shkathët nën ngarkesë. Zgjedhja e hostimit dhe infrastruktura (diskutohet në kostot operative) duhet të sigurojë që faqja të mos bjerë gjatë momenteve kritike. Një ndërprerje e shërbimit në momentin kur një përdorues po plotëson kërkesën mund ta bëjë atë të humbasë besimin dhe të mos kthehet më. Prandaj, monitorimi i vazhdueshëm dhe mirëmbajtja proaktive janë sfida operative të vazhdueshme.

## 3. Rekomandimi i API-së për Verifikimin e Statusit të Fluturimeve

Për të mundësuar kontrollimin automatik të statusit dhe detajeve të fluturimeve (oraret e planifikuara, vonesat reale, etj.), nevojitet integrimi i një API të besueshme aviacioni. Kriteret kryesore në zgjedhjen e API-së janë: saktësia në kohë reale, mbulimi global (sidomos i fluturimeve evropiane), stabiliteti (uptime), lehtësia e integrimit, dhe kostoja brenda buxhetit (Top 5 Flight Status APIs in 2025) (Top 5 Flight Status APIs in 2025).

Disa opsione të njohura në treg përfshijnë:

- FlightAware AeroAPI: Një API e zhvilluar nga FlightAware, e cila vlerësohet gjerësisht si zgjidhje e besueshme dhe e provuar për të dhëna fluturimesh në kohë reale (The Power of Affordable Flight API for Businesses — Top 10 Options). Kjo API ofron mbulim global, informacion të detajuar për statusin (përditësime live të nisjes/mbërritjes, histori fluturimesh, etj.) dhe vjen me një nivel falas deri në 500 thirrje mujore, i cili mund të përdoret gjatë zhvillimit dhe testimit. Plani bazë komercial (rreth $100/muaj për 10,000 thirrje (The Power of Affordable Flight API for Businesses — Top 10 Options)) është i përballueshëm dhe i mjaftueshëm për volum mesatar të kërkesave në fazën fillestare. Reputacioni i FlightAware sugjeron që të dhënat e tyre janë shumë të sakta dhe me vonesë minimale (disa sekonda) pasi merren direkt nga burime të industrisë.

- AviationStack API: Një tjetër opsion me mbulim global të 250+ vendeve dhe të dhëna në kohë reale për fluturimet (Top 5 Flight Status APIs in 2025). AviationStack ofron plane më ekonomike (fillon nga ~$50/muaj (Top 5 Flight Status APIs in 2025)) dhe dokumentacion të thjeshtë për integrim. Kjo mund të jetë një zgjidhje e mirë nëse buxheti teknik është shumë i kufizuar, megjithëse mund të ketë kufizime në numrin e thirrjeve ose në shkallën e refresh-it të të dhënave (duhet verifikuar në termat e shërbimit të tyre).

- Opcione të tjera: API si Cirium FlightStats, AirLabs apo Aviation Edge janë gjithashtu të fuqishme. Cirium (FlightStats) është i mirënjohur në industri për të dhëna cilësore dhe gjithëpërfshirëse mbi statusin, vonesat dhe anulimet (Top 5 Flight Status APIs in 2025) (Top 5 Flight Status APIs in 2025), por paketat e tij janë zakonisht enterprise (çmimet ofrohen me kërkesë dhe mund të jenë mbi buxhet). AirLabs dhe Aviation Edge ofrojnë plane të ndryshme; p.sh. Aviation Edge ka edhe API për arsyet e vonesës që mund të ishte vlerë e shtuar (p.sh. tregon nëse vonesa u shkaktua nga moti, probleme teknike, etj.), por kjo ndoshta është e tepërt për fazën fillestare.

Rekomandimi ynë: Nisur nga balanca e cilësisë së të dhënave dhe kostos, rekomandojmë integrimin me FlightAware AeroAPI si opsioni primar. Kjo për shkak se është një platformë e provuar – “e mirënjohur dhe e besuar” për të dhënat e fluturimeve në kohë reale (The Power of Affordable Flight API for Businesses — Top 10 Options) – dhe ofron fleksibilitet për t’u rritur me nevojat (mund të shtohen thirrje ose veçori me rritjen e volumit). Gjatë zhvillimit mund të shfrytëzohet plani falas për testime, ndërsa për operimin në prodhim do të parashikohet abonimi i nivelit bazë (ose një nivel i mesëm nëse pritet volum më i madh kërkesash).

Si do të përdoret API: Gjatë plotësimit të formularit, pasi përdoruesi fut p.sh. numrin e fluturimit dhe datën:

- Sistemi do të dërgojë një thirrje API për të marrë detajet: orarin e planifikuar dhe statusin aktual. Nëse fluturimi rezulton me status “Arrived” dhe me një diferencë prej >3 orë mes kohës aktuale të mbërritjes dhe asaj të planifikuar, atëherë formulari mund të njoftojë përdoruesin automatikisht se “Fluturimi juaj duket se kualifikohet për kompensim sipas EC261”. (Në të kundërt, nëse p.sh. API tregon vonesë më të vogël se 3 orë ose se fluturimi nuk kualifikohet, mund të shfaqet një mesazh p.sh. “Bazuar në të dhënat e fluturimit, ky rast mund të mos kualifikohet për kompensim. Gjithsesi, mund të vazhdoni me aplikimin dhe ekipi ynë do ta verifikojë.” Kjo për të mos dekurajuar plotësisht përdoruesin, pasi mund të ketë detaje shtesë – p.sh. vonesa 2 orë por humbi fluturimin lidhës – që API nuk i di direkt.)

- API do të përdoret edhe pas dorëzimit të kërkesës, nga ana e ekipit operativ, për të mbledhur prova mbi vonesën reale (p.sh. raportet e fluturimit) që mund t’i bashkëngjiten komunikimit me linjën ajrore ose autoritetet.

Disponueshmëria e API-së dhe mirëmbajtja: Ekipi IT do të sigurojë implementim me cache lokale për disa kërkesa në mënyrë që të mos tejkalohet limiti i thirrjeve (p.sh. nëse shumë përdorues kërkojnë të njëjtin fluturim problematik, sistemi mund ta ruajë përgjigjen për disa minuta për të shmangur thirrjet e përsëritura). Gjithashtu, do të monitorohet përdorimi mujor për të mos tejkaluar planin. Nëse do të ndodhte ndonjë ndërprerje e shërbimit të API-së, sistemi duhet të trajtojë gabimin me elegance (t’i kërkojë përdoruesit të fusë manualisht disa të dhëna dhe të vazhdojë procesin pa verifikimin automatik, në vend që të bllokohet).

## 4. Plani i Veprimit dhe Afatet Kohore

Për të arritur objektivin e lansimit deri në (Java e___– Java_____2025), propozohet ky plan kohor i detajuar me fazat kryesore dhe hapat konkretë:

- Faza 1: Analiza dhe Planifikimi                  (Java e___– Java_____2025)
Kjo fazë përfshin mbledhjen e kërkesave dhe definimin e specifikimeve. Ekipi (IT, juristët, administrata) mblidhet për një workshop fillestar për të rënë dakord mbi funksionalitetet bazë të aplikacionit, strukturën e pyetjeve në formular, dhe ndarjen e përgjegjësive. Gjithashtu, përcaktohet teknologjia e zhvillimit (p.sh. zgjedhja e framework-ut web, bazës së të dhënave, etj., në përputhje me aftësitë e ekipit të IT). Rezultat i kësaj faze do jetë një dokument specifikimi i brendshëm dhe skica fillestare të rrjedhës së faqes.

- Faza 2: Dizajni i UI/UX dhe Prototipi                     (Java e___– Java_____2025)
Në këtë fazë krijohet dizajni vizual dhe prototipi interaktiv i faqes. UX/UI dizajneri (ose vetë ekipi IT nëse ka aftësi dizajni) harton wireframes të faqeve kryesore (formulario, faqe kryesore, etj.) dhe më pas i shndërron në mockups me dizajn përfundimtar (ngjyrat, logot, ikonat, etj., sipas identitetit të brandit të Interdomestik). Pasi të miratohen dizajnet, mund të krijohet një prototip klikues (p.sh. në Figma) për të simuluar rrjedhën e përdoruesit. Ky prototip mund të testohet brenda ekipit ose me disa përdorues provë (nga stafi) për të marrë feedback mbi përdorshmërinë. Gjithashtu, përgatiten tekstet përmbajtëse në shqip (dhe fillohet përkthimi i tyre në maqedonisht) – për shembull, tekstet e pyetjeve në formular, FAQ, udhëzimet për përdoruesin në çdo hap. Në fund të kësaj faze, duhet të kemi: dizajn të finalizuar, përmbajtje të shkruar (në draft) në të dy gjuhët, dhe plan testimi për fazat e ardhshme.

- Faza 3: Zhvillimi i Front-end dhe Back-end            (Java e___– Java_____2025)
Kjo është faza kyçe e zhvillimit të funksionaliteteve. Ekipi i programuesve ndan punën në dy drejtime paralelisht:

  - Front-end: Kodimi i ndërfaqes së përdoruesit në HTML/CSS/JavaScript, duke implementuar dizajnin e aprovuar. Këtu përfshihet edhe logjika e formularit me shumë hapa, validimet në anë të klientit (p.sh. të gjitha fushat e detyrueshme janë plotësuar, formati i email-it është i saktë, etj.) dhe ndërrimi i gjuhëve. Mund të përdoret një framework si React, Angular ose edhe thjesht JavaScript+jQuery sipas kompleksitetit – për një formular relativisht linear, edhe një zgjidhje e lehtë mund të mjaftojë për të përmbushur afatin.

  - Back-end: Zhvillimi i logjikës së serverit dhe bazës së të dhënave. Këtu përfshihet krijimi i API-ve të brendshme për ruajtjen e kërkesave (kur përdoruesi submition formularin), integrimi me API-në e fluturimeve (thirrjet drejt shërbimit të jashtëm për verifikimin e fluturimit) dhe dërgimi i email-eve automatike të konfirmimit. Gjithashtu, implementohet menaxhimi i të dhënave dygjuhëshe (p.sh. një strukturë ku të gjitha string-jet e ndërfaqes janë të lokalizuara). Në bazën e të dhënave ruhen tabelat p.sh. Kerkesa (detajet e pasagjerit, fluturimit, statusi i kërkesës, data e krijimit, etj.), Përdoruesi administrativ (për aksesin e stafit) dhe log-e të ndryshme. Paralelisht, përcaktohen edhe rolet e aksesit për stafin e brendshëm (p.sh. juristët mund të përditësojnë statusin dhe të vendosin komente në secilën kërkesë).

  - Integrimet: Brenda kësaj faze, bëhet integrimi fillestar me API-në e fluturimeve së zgjedhur. Programuesit do të testojnë thirrjet (p.sh. duke përdorur disa numra fluturimesh realë për të siguruar se marrin përgjigje korrekte – si oraret dhe statuset). Për siguri, ndërtohet një shtresë abstraksioni në kod që nëse ndërron ofruesi i API-së në të ardhmen, të mos duhet rindërtuar logjika nga e para.

  - Siguria: Gjatë zhvillimit, implementohen menjëherë masat e sigurisë: autentikimi për panelin administrativ (p.sh. me emër përdoruesi/fjalëkalim vetëm për stafin e autorizuar), përdorimi i parametrave të sigurt (p.sh. mbrojtje ndaj SQL injection në inputet e formularit), dhe logim i eventeve (p.sh. ruhet çdo akses i stafit në sistem për auditim të brendshëm).

Në fund të javës së 3 të muajit _____, synohet të kemi një version alfa funksional të aplikacionit, ku një përdorues mund të kalojë të gjithë procesin e plotësimit dhe stafi të mund të shohë kërkesën e regjistruar në bazën e të dhënave.

- Faza 4: Testimi dhe Përmirësimi              (Java e___– Java_____2025)
Kjo fazë fokusohet në testimin e plotë të sistemit dhe rregullimin e të gjitha problemeve të gjetura:

  - Testimi funksional: Ekipi IT së bashku me disa anëtarë të ekipit të administratës kryejnë test case të ndryshme: p.sh. një rast tipik (fluturim me >3 orë vonesë), një rast që nuk kualifikohet (vonesë e vogël), raste kufitare (3 orë fiks, fluturim jashtë BE, etj.) për të parë nëse sistemi sillet si duhet në secilin skenar. Kontrollohet që pyetjet në formular dhe logjika e filtrimit të jenë të sakta sipas legjislacionit.

  - Testimi i përkthimeve: Gjithë faqja testohet në shqip dhe maqedonisht për t’u siguruar që nuk ka tekst të papërkthyer, që fjalitë përshtaten në hapësirën e butonave etj. Ndoshta nevojiten disa rregullime në dizajn (p.sh. në maqedonisht fjalët mund të jenë pak më të gjata – sigurohemi që butonat t’i përmbajnë ato).

  - Testimi i performancës: Kryhen testime të thjeshta të ngarkesës (p.sh. me 50-100 kërkesa njëkohësisht) për të parë nëse serveri e përballon pa u ngadalësuar ndjeshëm. Duke qenë se pritet volum i moderuar, një test i tillë siguron që edhe në pikut e fushatës së marketingut, faqja të mos bjerë. Optimizohen aspektet ku vërehet ngarkesë (p.sh. caching i rezultateve të API-së së fluturimeve, kompresimi i imazheve, minimizimi i skripteve CSS/JS).

  - Siguria dhe GDPR: Rishikohet Politika e Privatësisë dhe Kushtet e përdorimit (të cilat duhet të jenë gati nga juristët në këtë kohë) dhe ato publikohen në faqe. Sigurohemi që kutia e pranimit të kushteve në formular është funksionale dhe e detyrueshme. Testohet dërgimi i email-eve të konfirmimit me përmbajtjen e duhur (p.sh. edhe këto email-e duhen në dy gjuhë sipas përdoruesit).

  - Përmirësime UX: Bazuar në testimet, mund të dalin ide për përmirësime të vogla p.sh. sqarime shtesë pranë ndonjë fushe (një shenjë “i” information), ose rregullime në mesazhet e gabimit. Çdo feedback implementohet shpejt duke mbajtur në mend afatin.

Nga fundi i kësaj faze (fillimi i korrikut), sistemi duhet të jetë në version beta gati për t’u lansuar. Ekipi menaxhues do të bëjë një rishikim final: kontroll i gjithçkaje nga fillimi në fund si një përdorues i zakonshëm, përpara se të hapet për publikun.

- Faza 5: Para-Lansimi dhe Trajnimi – (rreth datës ___________________ 2025)
Përpara lansimit zyrtar publik, është e dobishme të bëhet një para-lansim i kontrolluar (soft launch). Kjo mund të nënkuptojë t’iu kërkohet disa miqve, familjarëve, ose klientëve ekzistues të Interdomestik (nëse ka të tillë nga fusha e udhëtimeve) që të provojnë faqen live dhe të paraqesin 1-2 kërkesa testuese. Kjo periudhë shërben për të kapur ndonjë çështje të minutës së fundit në mjedisin real (p.sh. ndonjë email që shkon në spam, ose ndonjë pajisje specifike ku faqja shfaqet keq). Gjatë kësaj jave:

  - Ekipi IT monitoron sistemin intensivisht, gati për të korrigjuar çdo bug urgjent.

  - Trajnohet stafi i administratës/juristët për përdorimin e panelit të brendshëm dhe procesin operativ. Për shembull, bëhen simulime: merret një kërkesë e paraqitur, hartohet email-i ose letra standarde që do t’i dërgohet linjës ajrore, tregohet si regjistrohet përgjigjja e linjës në sistem, etj. Krijohet një manual i shkurtër operativ me hapat që duhet të ndjekë stafi për çdo kërkesë (të cilin ata mund t’i referohen gjatë punës reale).

  - Finalizohen materialet e marketingut për lansim (p.sh. njoftime për shtyp në media lokale, postime në rrjetet sociale që do publikohen ditën e lansimit, fushatat e reklamave online gati për t’u aktivizuar).

- Faza 6: Lansimi Zyrtar dhe Fushata e Marketingut (rreth datës ___________________ 2025)
Në këtë datë, aplikacioni shpallet zyrtarisht i hapur për publikun. Aktivitetet kryesore:

  - Publikimi i faqes në domenin e zgjedhur (nëse deri tani është përdorur një domen testues ose nëngjendje). Sigurohemi që certifikata SSL është instaluar dhe çdo gjë është gati.

  - Fushata e marketingut fillon: Postime në Facebook, Instagram, LinkedIn (në gjuhët respektive) duke promovuar shërbimin dhe duke ftuar pasagjerët e prekur nga vonesat të aplikojnë. Njoftimet për media dërgohen në gazeta/portale; theksi vihet te shërbimi i ri inovativ lokal që ndihmon udhëtarët pa kosto paraprake.

  - Monitorimi live i reagimeve: Ekipi i mbështetjes qëndron gati për t’iu përgjigjur komenteve, mesazheve apo telefonatave nga përdoruesit e parë. Çdo problem teknik i raportuar nga përdoruesit zgjidhet me prioritet të lartë nga ekipi IT.

  - Vlerësimi i parë: Pas disa ditëve nga lansimi (p.sh. 10 dite), bëhet një mbledhje e ekipit për të analizuar ecurinë: sa kërkesa u dorëzuan, a po ecën fluksi operativ normalisht, a ka nevojë për shtim burimesh, etj. Kjo lejon rregullimin e strategjisë ose shpenzimeve (p.sh. nëse ka shumë kërkesa, mund të rritet pak buxheti për API thirrje; nëse ka pak, mund të intensifikohen reklamat) në kohë të hershme.

Tabela e mëposhtme përmbledh afatet kohore kryesore të planit të veprimit deri : ____________________:

| Faza / Hapi | Periudha | Detyrat kryesore |
| --- | --- | --- |
| 1. Analizë & Planifikim |  | Mbledhja e kërkesave, diskutimi i strukturës së aplikacionit, përcaktimi i teknologjisë dhe ndarja e detyrave të ekipit. |
| 2. Dizajn UI/UX & Prototip |  | Hartimi i wireframe dhe dizajnit vizual; krijimi i prototipit interaktiv; përgatitja e teksteve (shqip) dhe fillimi i përkthimit (maqedonisht). |
| 3. Zhvillim (Front-end & Back-end) |  | Kodimi i ndërfaqes (formulari, faqe informuese); zhvillimi i logjikës serverike (DB, API, email); integrimi me API-në e fluturimeve; funksionaliteti bazë në vend. |
| 4. Testim & Përshtatje |  | Testime funksionale (rastet e përdoruesve), korrigjimi i gabimeve; testim i plotë dygjuhësh; verifikim i sigurisë dhe pajtueshmërisë ligjore; rregullime të UX sipas feedback. |
| 5. Para-lansim & Trajnim |  | Lansim i kufizuar (testim beta me përdorues realë); trajnimi i stafit operativ; përgatitja finale e materialeve të marketingut. |
| 6. Lansimi Zyrtar |  | Lansimi i plotë i faqes për publikun; fillimi i fushatës së marketingut; monitorim intensiv i lançimit dhe reagimeve të para nga përdoruesit. |

(Shënim: Pas lansimit, projekti hyn në fazën e operimit të vazhdueshëm. Nuk parashikohet mbyllje në këtë pikë, por kujdesi do të kalojë nga zhvillimi fillestar te mirëmbajtja, mbështetja dhe rritja e shërbimit.)