Projekti  'Vonesa' që përfshin ndërtimin e një aplikacioni web dhe mobile për kërkesat e kompensimit të fluturimeve sipas EC261, në dy skenarë:

1.vetëm në tregun shqiptar + diasporë,

2.dhe në nivel të zgjeruar në BE.

Do të përfshij analizën e teknologjive me kosto të ulët dhe stabilitet të lartë, projeksionet e kostove për zhvillim, operim, marketing dhe shërbime ligjore, si dhe parashikim të të ardhurave dhe shpenzimeve për 1–3 vite për të dy skenarët.

Do të rikthehem me një plan të detajuar dhe të strukturuar për shqyrtim.

Model i Plotë për Projektin “Vonesa” – Shërbimi i Kompensimit të Fluturimeve (Interdomestik shpk)

1. Aplikacioni Web & Mobile – Funksionaliteti dhe Dizajni për Përdoruesit Shqiptarë dhe Diasporën

Aplikacioni planifikohet të jetë i disponueshëm si web dhe mobile (platforma iOS & Android), me ndërfaqe në gjuhën shqipe (dhe maqedonase) për t’u përshtatur me përdoruesit nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe diaspora shqiptare në Evropë. Qëllimi kryesor është të lejojë pasagjerët ajrorë të kontrollojnë shpejt nëse fluturimi i tyre kualifikohet për kompensim sipas rregullores EC261/2004, dhe të paraqesin online kërkesën për dëmshpërblim në pak minuta, pa procedura të ndërlikuara.

- Versioni Web (Responsive): Faza e parë do të fokusohet te një web-aplikacion responsive (i aksesueshëm nga kompjuteri dhe telefoni). Kjo siguron një bazë të vetme kodi dhe ul kostot e zhvillimit. Përdoruesit mund të hyjnë në faqen kryesore, ku spikat mesazhi kryesor (p.sh. “Merr deri në 600€ kompensim për fluturimet e vonuara”) dhe garancia “no win – no fee” (nuk paguhet asgjë paraprakisht, asnjë kosto nëse nuk fitohet kompensimi). Një buton i dukshëm “Kërko Kompensim” nis procesin.

- Versionet Mobile (iOS & Android): Pasi platforma web të jetë funksionale dhe testuar, do të ndërtohen aplikacione mobile native (ose me qasje ndër-platformë) për një eksperiencë më të mirë: p.sh. njoftime “push” për statusin e kërkesës, akses offline për dokumentet e ruajtura, etj. Për efikasitet, aplikacionet mobile mund të ndërtohen duke ripërdorur logjikën e web-it – ose me teknologji PWA (Progressive Web App), ose me korniza cross-platform si React Native apo Flutter, që lejojnë zhvillimin njëherësh për iOS/Android. Kjo strategji ul ndjeshëm kohën dhe koston e zhvillimit, pasi eviton krijimin e kodeve krejtësisht të veçanta për secilën platformë.

- Dizajni dhe Gjuhët: Ndërfaqja do të jetë e thjeshtë dhe e qartë, me hapa logjikë që e udhëheqin përdoruesin gjatë procesit. Internacionalizimi (i18n) do të implementohet që në fillim – aplikacioni do të ofrohet në Shqip (default) dhe Maqedonisht, me mundësi kalimi të menjëhershëm midis gjuhëve. Duke qenë se audienca primare është shqiptare (në rajon dhe jashtë), teksti dhe tonality do të jenë të lokalizuara (miqësore por profesionale në gjuhën shqipe). Opsionalisht, mund të ofrohet edhe gjuha angleze si e tretë, për t’u përshtatur me përdorues të diasporës që preferojnë anglisht ose me klientë të huaj. P.sh., për Maqedoninë e Veriut do të merret parasysh ofrimi i alfabetit cirilik në versionin maqedonisht, për përdoruesit etnikë maqedonas.

- Regjistrimi dhe Hapat e Kërkesës: Përdoruesit do të mund të kontrollojnë fillimisht pa regjistrim nëse fluturimi i tyre kualifikohet për kompensim: në faqen kryesore, një formë e thjeshtë kërkon numrin e fluturimit dhe datën. Sistemi bën një kërkim në databazën e fluturimeve (p.sh. integrim me ndonjë API fluturimesh ose përdorim të burimeve publike) dhe kontrollon kriteret e EC261. Nëse fluturimi plotëson kushtet (p.sh. “Fluturimi ABC123, 5 korrik 2024, anulim 2 ditë para nisjes – kualifikohet për ~€400 kompensim”), atëherë përdoruesi ftohet të krijojë llogari dhe të plotësojë kërkesën e plotë. Regjistrimi do të thjeshtohet maksimalisht, me opsione social login (“Hyr me Facebook/Google/Apple”) krahas email-it, në mënyrë që përdoruesit të mos stepen nga krijimi i llogarisë. Pasi të krijohet llogaria, përdoruesi vazhdon me formularin e detajuar të kërkesës dhe mund të ndjekë progresin e rastit në çdo moment (model i ngjashëm me portalin e klientit që përdor Skycop).

- Formulari Multi-hapësh i Kërkesës: Procesi i aplikimit ndahet në 4 hapa kryesorë interaktivë:

  - Detajet e Fluturimit: Përdoruesi jep itinerarin, numrin e fluturimit, datën, orën e planifikuar të nisjes/mbërritjes dhe orën reale të mbërritjes. Gjithashtu, pyetet nëse linja ajrore ka dhënë ndonjë shpjegim për vonesën/anulimin. Këto informacione do të përdoren nga algoritmi i vlerësimit automatik për të verifikuar kualifikimin.

  - Të dhënat personale: Emër, mbiemër, kombësia, dokument identifikimi (p.sh. nr. pasaporte/ID), detajet e kontaktit (email, telefon) dhe detajet bankare ku pasagjeri dëshiron të marrë kompensimin nëse fitohet. Këtu merret edhe pëlqimi GDPR për përpunimin e të dhënave personale dhe një deklarim që autorizon Interdomestik-un të veprojë në emër të klientit për këtë çështje.

  - Ngarkimi i dokumenteve: Përdoruesi ka mundësi të ngarkojë dokumente mbështetëse – p.sh. kartën e imbarkimit, biletën elektronike, email-in e konfirmimit të anulimit apo çdo provë tjetër që vërteton vonesën/anulimin. Këto dokumente nuk janë të detyrueshme në fillim, por do të ndihmojnë shumë në përpunimin e rastit. (Në aplikacionin mobil, planifikohet madje një scanner QR/barcode që lejon fotografimin e kartës së imbarkimit; sistemi automatikisht do të lexojë kodin dhe plotësojë fushat përkatëse si numri i fluturimit, PNR, emri i pasagjerit etj., duke e bërë procesin edhe më të shpejtë.)

  - Konfirmimi & Nënshkrimi elektronik: Para dorëzimit përfundimtar, i shfaqet përdoruesit një përmbledhje e kërkesës dhe kushtet e shërbimit (kontrata e ndërmjetësimit ose cesionit të të drejtës së kompensimit). Me pranimin e tyre (p.sh. duke klikuar “Pranoj kushtet”), përdoruesi nënshkruan elektronikisht autorizimin që i jep Interdomestik-ut mandat ligjor për ta përfaqësuar. Kjo nënshkrim mund të implementohet si click-wrap (mjafton aprovimi online me emër) që është praktikë e pranuar, ose nëse kërkohet siguri më e lartë, për raste specifike mund të përdoret një shërbim formal i nënshkrimit elektronik (si DocuSign).

- Backend & Automatizimi: Pas dorëzimit të formularit, sistemi backend ruan të dhënat dhe nis automatikisht disa procese: (1) Kontrollon në sfond përsëri kriteret e EC261 për të konfirmuar vlefshmërinë (p.sh. nëse fluturimi nuk plotëson kriteret territoriale apo kohore, rasti shënohet si “jo i kualifikueshëm” dhe i komunikohet stafit që të mos vazhdojë më tej me këtë rast). (2) Gjeneron dokumentacionin standard: automatikisht përgatitet një draft i letrës së kërkesës që do t’i dërgohet kompanisë ajrore, me të gjitha të dhënat e plotësuara të rastit; gjithashtu gjenerohet një kopje e prokurës ose kontratës së cesionit të nënshkruar, e gatshme për t’iu dërguar palëve përkatëse si provë e mandatit. Kjo automatizim (në formë templated) shkurtërton kohën e reagimit – idealisht, sapo klienti plotëson kërkesën, brenda disa minutave mund të jetë gati email-i zyrtar i kërkesës për kompensim që i dërgohet linjës ajrore.

- Siguria dhe Privatësia: Duke qenë se trajtohen të dhëna sensitive personale, do të implementohen masat standarde të sigurisë kibernetike: komunikimi do të bëhet përmes HTTPS (SSL) në web dhe encryption end-to-end për dokumentet e ruajtura në server. Dokumentet e ngarkuara dhe kontratat e nënshkruara do të ruhen me kohëshënues (timestamp) dhe hash për integritet, në mënyrë që të provohet autenticiteti i tyre nëse kërkohet ligjërisht. Për aksesin e llogarive, do të ketë autentifikim të sigurt (hashing i fjalëkalimeve, opsion për 2FA). Do të ndërmerren gjithashtu testime penetrimi dhe auditime sigurie para lançimit publik.

- Elemente UX/UI: Dizajni vizual do të jetë modern dhe intuitiv: do të përdoren ikona dhe ilustrime për të ndihmuar navigimin (p.sh. ikonë avion + orë për seksionin e vonesës, ikonë dokumenti për seksionin e ngarkimit të dokumenteve, etj.). Tekstet udhëzuese do të jenë në gjuhë të thjeshtë dhe drejtpërdrejt (duke iu drejtuar përdoruesit me ti në shqip, për një ton miqësor). Në çdo hap, parashikohen edhe këshilla konteksti (tooltips/FAQ) – p.sh. pranë fushës “Numri i fluturimit” do të ketë një buton informues që tregon shpjegimin se ku gjendet numri i fluturimit në biletë. Kjo e bën përdoruesin të vetë-mjaftueshëm gjatë plotësimit dhe ul nevojën për asistencë.

(Me këtë strukturë, aplikacioni synon t’i japë përdoruesit një eksperiencë sa më të lehtë dhe të besueshme, duke kthyer një proces ligjor relativisht kompleks – kërkimin e kompensimit ajror – në një shërbim të thjeshtë online, të arritshëm për këdo.)

2. Skenarët e Modelit të Biznesit për Operimin e Shërbimit

Interdomestik planifikon dy skenarë të mundshëm të operimit të biznesit, të cilët ndikojnë shtrirjen gjeografike të shërbimit dhe partneritetet ligjore të nevojshme:

Skenari A: Fokus te Tregu Lokal + Diaspora (Kosovë, Shqipëri, MV dhe qytetarë shqiptarë jashtë vendit)

Në këtë skenar, shërbimi do të operojë kryesisht për pasagjerët nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, si dhe diasporën shqiptare që udhëton nga/drejt BE. Tregu lokal përfshin udhëtarët që nisen nga aeroportet e Prishtinës, Tiranës, Shkupit (apo të rajonit) drejt destinacioneve evropiane, ose anasjelltas. Edhe pse këto vende (KS, AL, MV) nuk janë pjesë e BE, rregullorja evropiane EC261 mund të gjejë zbatim në fluturimet e tyre në kushte të caktuara. Kush mund të përfitojë? Çdo pasagjer – pavarësisht shtetësisë – hyn nën mbrojtjen e EC261 nëse: (a) fluturimi nis nga një aeroport i BE (çfarëdo kompanie qoftë), ose (b) fluturimi mbërrin në BE dhe operohet nga një kompani ajrore e regjistruar në BE. Kjo do të thotë se një qytetar i Kosovës/Shqipërisë/Maqedonisë mund të kërkojë kompensim në bazë të EC261, p.sh. nëse fluturon nga Prishtina apo Shkupi drejt një destinacioni të BE me një linjë ajrore evropiane, ose kur udhëton nga BE drejt këtyre vendeve me një transportues evropian. Shembull: Një pasagjer nga Prishtina me Austrian Airlines (kompani BE) për në Vjenë dhe pastaj Londër, po të mbërrijë >3 orë me vonesë në destinacion për faj të linjës, ka të drejtë kompensimi ~400€. Po ashtu, një mërgimtar që niset nga Gjermania drejt Tiranës me Lufthansa do të mbulohej nga EC261 (nisje nga BE) nëse plotësohen kushtet.

💡 Rregullorja EC261/2004 – ofron shuma fikse kompensimi sipas distancës së fluturimit: 250 €, 400 € ose 600 € për pasagje】. Këto shuma aplikohen kur: fluturimi ka mbi 3 orë vonesë në mbërritje, ose është anuluar (<14 ditë para nisjes), ose pasagjeri është refuzuar në imbarkim pa dëshirën e tij. Përjashtime ka vetëm kur shkaku i vonesës është rrethanë jashtë kontrollit të linjës (mot i keq, greva të palëve të treta, emergjenca】. Në mungesë të rrethanave të jashtëzakonshme, linja ajrore mban përgjegjësi dhe detyrohet të paguajë kompensimin standard financiar. (Këto kompensime nuk varen nga çmimi i biletës, por nga distanca e fluturimit dhe *koha e vonesës】 – qëllimi i tyre është të dëmshpërblejnë shqetësimin e pasagjerit dhe të nxisin kompanitë ajrore të operojnë me korrektësi.)

Implikimet Operative të Skenarit A: – Shërbimi për rajonin: Interdomestik pozicionohet si platforma e parë vendase për kompensimet e fluturimeve, duke ofruar shërbimin në gjuhët lokale (shqip/maqedonisht) dhe me njohuri të kontekstit kulturor. Kjo është një avantazh kundrejt kompanive të huaja ekzistuese (si p.sh. AirHelp apo Skycop), të cilat kanë mbuluar deri më tani edhe nevojat e rajonit. Vlen të theksohet se ka kërkesë reale në vendet tona: p.sh. vetë Skycop ka raportuar mijëra kërkesa nga pasagjerë në Serbi (që s’është në BE) për fluturime me kompani evropian】. Kjo tregon se shumë udhëtarë nga Ballkani përdorin shërbime ndërkombëtare për kompensimet e tyre. Interdomestik mund të kapitalizojë këtë kërkesë duke ofruar një alternativë vendase, në gjuhën e tyre dhe me besueshmëri lokale – çka mund të tërheqë pasagjerët që deri tani i janë drejtuar aktorëve globalë.

– Procedurat ligjore: Në skenarin lokal, shumica e rasteve do të trajtohen për fluturime që hyjnë në kuadrin e EC261. Interdomestik do të veprojë si ndërmjetës midis klientit dhe linjës ajrore. Nëse linja ajrore pranon kërkesën pas komunikimeve fillestare, procesi përfundon shpejt me pagesën e kompensimit. Por, në raste të shumta, përvoja tregon se linjat ajrore kundërshtojnë ose injorojnë kërkesat fillestare, sidomos kur vijnë nga pasagjerë individualë ose kompani të reja. Këtu nevojitet eskalim ligjor: dërgimi i shkresave formale nga avokatë dhe ndoshta ndjekja në gjykatë. Në skenarin A, Interdomestik mund të fillojë me një qasje pragmatike – të bashkëpunojë me një avokat të jashtëm lokal që ka njohuri për EC261 për të mbuluar fazat e para (këshillim ligjor, hartim parashtresash). Nëse do të nevojitej ngritja e padive në gjykata të huaja (p.sh. në Gjermani kundër Lufthansa-s), ndoshta në këtë fazë fillestare kompania do t’i referojë disa raste te partnerë ndërkombëtarë të rastit (ad-hoc), ose thjesht do të fokusohet tek rastet ku zgjidhja mund të arrihet pa procese të gjata gjyqësore.

– Përmasa e operimit: Skenari A kufizon fushën e klientelës tek shqiptarët e rajonit dhe diasporës. Kjo do të thotë se marketingu mund të jetë i fokusuar ngushtësisht tek komunitetet shqiptare (online dhe offline), dhe se volumi i rasteve fillimisht do të jetë më i vogël se ai i aktorëve pan-evropianë. Kjo mund të jetë pozitive për fazën pilot, sepse lejon të testohen proceset dhe infrastruktura me një numër të menaxhueshëm rastesh, brenda buxhetit më të ulët. Gjithashtu, shërbimi do të diferencohet si “eksperti lokal” – p.sh. faqja mund të theksojë se është e dedikuar për udhëtarët nga Kosova/Shqipëria/Maqedonia, me njohuri të gjuhës dhe realitetit të tyre (ky element besueshmërie lokale mund të kthehet në pikë kyçe marketingu).

Skenari B: Zgjerimi në Tregun e BE-së (Shërbim pan-Evropian me Rrjet Ligjor Ndërkombëtar)

Në këtë skenar, Interdomestik, pas konsolidimit në tregun lokal, zgjeron operacionet edhe në tregun e BE-së. Kjo nënkupton të mos kufizohet vetëm te diaspora shqiptare, por të synojë edhe pasagjerë të tjerë evropianë (ose thjesht të jetë gati t’i shërbejë kujtdo me fluturim të kualifikueshëm). Ky zgjerim do të kërkojë partneritete me avokatë ose zyra ligjore në vendet e BE-së për të ndjekur rastet në rrugë gjyqësore kur është e nevojshme. Po ashtu, do të kërkojë një shkallë më të gjerë operimi dhe marketingu.

Implikimet Operative të Skenarit B: – Rrjeti Ligjor Evropian: Interdomestik do të vendosë marrëveshje bashkëpunimi me avokatë të specializuar në të drejtat e pasagjerëve në disa shtete kyçe të BE. Strategjia do të ishte të identifikohen 2-3 juristë partnerë në juridiksionet ku ndodhin shpesh paditë ndaj linjave ajrore (p.sh. Gjermani, Francë/Belgjikë dhe Itali ose Spanjë – vende ku shumë kompani ajrore kanë bazat ose ku fluturojnë shpesh pasagjerët tanë】. Këta partnerë do të angazhohen me model ”no win, no fee” të ngjashëm – domethënë ata do të marrin honorarin e tyre si pjesë të komisionit të suksesit kur rasti fitohet. Në këtë mënyrë, Interdomestik mund të zgjerojë kapacitetin ligjor pa pasur nevojë të punësojë menjëherë avokatë në secilin vend. Gjithashtu, krijimi i këtij rrjeti rrit shumë shanset e suksesit të kërkesave: për shembull, kompania Skycop ka krijuar një rrjet mbresëlënës avokatësh anembanë Europës, të gatshëm të procedojnë në gjykatë kur rastet e kërkojn】. Kjo i ka mundësuar Skycop-it të mos hezitojë të padisë kompani ajrore të fuqishme kur ato refuzojnë pagesat (madje dhe raste kundër kompanive shtetërore si AirBalti】). Interdomestik, në skenarin B, do të adaptojë të njëjtën filozofi: nuk do të ketë hezitim për ndjekje gjyqësore kur kemi raste me baza të forta ligjore, pasi ”asnjë rrezik financiar për klientin” do të jetë premtimi kyç i modeli】. Kjo nënkupton që kompania vetë duhet të jetë gati të përballojë shpenzimet ligjore (tarifat gjyqësore, avokatët, etj.) në afat të shkurtër, në këmbim të një përqindje më të madhe komisioni kur rasti fitohet (shih seksionin financiar për detaje).

– Shtrirja e Marketingut: Me daljen në tregun e BE-së, Interdomestik do të ndeshet me konkurrencë të fortë nga kompani të tjera të ngjashme (AirHelp, Skycop, Flightright, Click2Refund, etj.). Për t’u dalluar, mund të fokusohet fillimisht tek segmenti i diaspora-s shqiptare në BE (që tashmë e kemi targetuar në skenarin A) dhe të zgjerojë gradualisht fushatat marketing në gjuhë të huaja (anglisht, eventualisht gjermanisht për komunitetet e mëdha shqiptare në Gjermani/Zvicër). Avantazhi ynë do të jetë se kemi raste suksesi lokale dhe reputacion në komunitetin shqiptar – ndërsa për klientët jo-shqiptarë do të duhet të provojmë veten me kohën. Për këtë, mund të planifikojmë ofrimin e shërbimit edhe në anglisht plotësisht (dhe potencialisht gjuhë të tjera me kërkesë), si dhe krijimin e përmbajtjeve informuese pan-Evropiane. Një strategji është të bëhemi partner i komuniteteve të udhëtarëve – p.sh. program affiliate me blogerë udhëtimi ose agjenci turistike në Evropë që mund të referojnë raste tek ne (Interdomestik mund të ndajë një pjesë të komisionit me ta për çdo rast të fituar). Gjithashtu, për të fituar besimin e publikut evropian, do të ndihmojë publikimi i statistikave tona (p.sh. përqindja e fitimeve, shpejtësia e zgjidhjes) dhe transparenca në komunikim.

– Volumi i Rastëve dhe Operacionet: Skenari B parashikon një rritje të ndjeshme të volumit të rasteve potenciale, pasi tregu i synuar shtrihet në të gjithë BE-në (3000+ aeroporte dhe qindra miliona pasagjerë në vit). Realisht, nuk synojmë menjëherë të kapim treg masiv – por edhe një pjesë e vogël e atij tregu do të thotë shumëfishim i rasteve krahasuar me skenarin A. Kjo do të kërkojë që infrastruktura teknologjike dhe proceset operacionale të jenë të shkallëzueshme. Për fat të mirë, arkitektura e propozuar e aplikacionit është e automatizuar dhe e lehtë për t’u zgjeruar (cloud-based, me aftësi rritjeje të kapacitetit sipas ngarkesës). Në planin operativ, Interdomestik mund të ketë nevojë të zgjerojë disi ekipin e suportit klientit (p.sh. të shtojë agjentë anglishtfolës) dhe të ketë një koordinator operativ që mbikëqyr fluksin e mijëra kërkesave (raportim, SLA të përgjigjes ndaj klientit, etj.). Gjithashtu, do të duhen protokolle standarde për ndarjen e punës me avokatët partnerë: p.sh. sapo një rast vendoset për padi, i delegohet partnerit përkatës dhe ndiqet në sistem me status “në gjykim”. Për ta menaxhuar këtë, sistemi ynë CRM do të duhet të ketë funksionalitete të veçanta për tracking të rasteve në gjykatë dhe dokumenteve shtesë (p.sh. evidencat gjyqësore).

– Modeli Financiar i Komisioneve: Në skenarin B, modeli “no win, no fee” mbetet themeli, por duhet planifikuar se për rastet që shkojnë në gjykatë komisioni i kompanisë do të jetë më i lartë për të mbuluar shpenzimet ligjore. Kjo është praktikë standarde në industri: p.sh. Skycop mban ~30% komision kur zgjidh çështjen pa gjyq, por nëse rasti kërkon veprime ligjore, komisioni mund të rritet (varësisht nga juridiksioni) në ~40-50】. AirHelp po ashtu tarifon +15% shtesë mbi komisionin bazë kur i duhet të ngrejë pad】. Interdomestik mund të ndjekë një model të ngjashëm: p.sh. 25-30% komision bazë (nga shuma e kompensimit) në rastet e zgjidhura me marrëveshje direkte, dhe deri 40-50% komision në rastet e fituara pas veprimeve gjyqësore. Kështu, shpenzimet ligjore (tarifat e avokatëve partnerë, kostot gjyqësore) do të amortizohen brenda atij komisioni shtesë. Për klientët, kjo sërish mbetet atraktive sepse ata nuk paguajnë asgjë nga xhepi – vetëm pranojnë që në raste gjyqësore do u mbahet një % pak më e madhe e dëmshpërblimit (gjithsesi më mirë të marrin 50-60% të shumës sesa 0%). Ky model e bën shërbimin financiarisht të përballueshëm për kompaninë, edhe kur duhet ndjekur rruga ligjore: komisionet nga rastet e fituara mbulojnë jo vetëm kostot e tyre, por edhe humbjet eventuale të rasteve që mund të mos fitohe】. (Kjo është filozofia se si operojnë të gjithë aktorët kryesorë: ata pranojnë që një pjesë e rasteve humbet, por e kompensojnë me fitimet nga rastet e suksesshme, duke eliminuar çdo barrë financiare për klientët.)

Përmbledhtas, dallimi midis skenarit A dhe B qëndron tek ambicia gjeografike dhe ligjore: Skenari A është një qasje e kujdesshme, duke u fokusuar te një treg i specializuar (shqiptarët brenda dhe jashtë), me investim më të vogël fillestar dhe pa strukturë të shtrenjtë juridike nëpër Europë. Skenari B është shtrirje e plotë në tregun evropian, me nevojë për kapital më të madh dhe ndërthurje partneritetesh ndërkufitare, por që sjell edhe potencial të ardhurash shumë më të larta në planin afatmesëm (sepse klientela target rritet eksponencialisht).

Interdomestik mund të zgjedhë të fillojë me skenarin A për 1 vit (pilot me tregun lokal/diasporë) dhe më pas, në bazë të suksesit dhe mësimeve, të vendosë për zgjerimin në skenarin B. Ky tranzicion mund të ndodhë natyrshëm teksa rrjeti ligjor fillon të ndërtohet dhe vetë diaspora shqiptare në Evropë fillon të sjellë raste nga miq e kolegë të huaj (word of mouth), duke e shtrirë shërbimin përtej komunitetit fillestar.

3. Analizë e Teknologjive të Zhvillimit – Zgjedhje me Kosto të Ulët dhe të Qëndrueshme

Për ndërtimin e platformës dixhitale (web + mobile), është kritike zgjedhja e teknologjive që balancojnë koston, shpejtësinë e zhvillimit dhe shkallëzueshmërinë. Më poshtë analizohen opsionet dhe rekomandohet arkitektura që i përshtatet më mirë Interdomestik-ut, duke pasur parasysh buxhetin e kufizuar fillestar:

- Backend (Anës serverit): Duke qenë se aplikacioni kryen shumë logjikë biznesi (p.sh. kontrolli i kritereve EC261, gjenerimi i dokumenteve, menaxhimi i rasteve), nevojitet një backend i fortë. Zgjedhjet tipike me kosto-efektive mund të jenë:

  - Node.js / Express (JavaScript) – i shpejtë për prototipim, shumë biblioteka ekzistuese dhe një komunitet i gjerë. Mundëson shkallëzim horizontal relativisht lehtë (stateless server instances).

  - Python / Django – ka avantazhin e ekosistemit të pasur (p.sh. biblioteka si PyPDF për gjenerimin e dokumenteve, integrime me OCR nëse duam të lexojmë automatikisht dokumentet e ngarkuara, etj.). Django ofron edhe një panel administrimi gati të integruar, që mund të ndihmojë për menaxhimin e brendshëm të rasteve.

  - PHP / Laravel – një opsion klasik, me shumë zhvillues të disponueshëm në tregun lokal Ballkanik (kosto e ulët zhvillimi). Laravel ka fiturë të mira për autentikim, queuing (p.sh. për të dërguar email-et në sfond), etj.

- Rekomandimi është të përdoret tech-stack-u ekzistues i kompanisë nëse ka. Për shembull, nëse Interdomestik (ose partneri i tyre IT) ka më shumë ekspertizë në .NET apo Java, mund të përdoren ato – por meqë përmendet kosto e ulët, zgjidhjet open-source si Node ose Python do të jenë të preferuara. Ato gjithashtu integrohen lehtë me database si PostgreSQL ose MySQL për ruajtjen e të dhënave. Një element i rëndësishëm në backend do të jetë sistemi i menaxhimit të rasteve (CRM). Mund të ndërtohet custom, ose të përshtatet diçka ekzistuese. Skycop p.sh. ka investuar në softuer të brendshëm CRM ku secili rast ndiqet me kujdes, caktohen detyra automatike (p.sh. “dërgo email follow-up kompanisë ajrore pas 7 ditësh nëse s’ka përgjigje”】. Fillimisht mund të nisemi me diçka më të thjeshtë (lista rastesh me statuset e tyre), por me planin ta zgjerojmë me automatizime (reminders, raporte).

- Frontend (Web i anës klientit): Për ndërfaqen web, opsionet kryesore janë:

  - Framework JavaScript modern (React, Angular, ose Vue): Këto ofrojnë një eksperiencë dinamike dhe mundësi krijimi SPA (single-page app) nëse dëshirojmë. React veçanërisht ka avantazhin e komunitetit dhe shumë librarive (plus e lehtë të ri-përdoret kod në React Native për mobile). Vue.js është më i thjeshtë për të mësuar dhe ka performancë të lartë; Angular është më i plotë si framework por më kompleks (mund të jetë overkill për fazën e parë).

  - Thymeleaf/Razor (server-side rendering klasike): Meqë formulari i aplikimit ka disa hapa, mund të bëhet edhe me faqe tradicionale (multi-step form ku serveri gjeneron çdo hap). Kjo do të ishte më e thjeshtë për SEO dhe stabilitet, por ofron më pak interaktivitet “app-like” për përdoruesin. Gjithsesi, pjesa më e madhe e përdoruesve do të vijnë në platformë me qëllim specifik (të plotësojnë kërkesën) sesa nga kërkimet e Google, kështu që SPA me React është zgjedhja e rekomanduar për një UI më të këndshëm.

- Meqenëse duam shpejtësi dhe kosto të ulët, një kombinim praktik do të ishte: React për frontend-in, dhe përdorimi i një design library ekzistues (si Material-UI ose Bootstrap) për komponentët bazë – kështu shmangim nevojën e dizajnit të çdo elementi nga zero. Faqja do të jetë e optimizuar për celular (mobile-first design), në mënyrë që edhe pa aplikacionet native, përdoruesit mobile të kenë eksperiencë optimale.

- Aplikacionet Mobile: Siç u përmend, ka dy rrugë kryesore:

  - Native (Swift për iOS, Kotlin/Java për Android): Performancë maksimale, por kosto e dyfishtë e zhvillimit (dy ekipe ose një ekip që njeh të dyja, dhe punë e dyfishtë).

  - Cross-platform (React Native / Flutter): Këto lejojnë të shkruash një herë kodin e UI dhe ta lançosh si në iOS ashtu dhe në Android. React Native do të ishte mjaft i përshtatshëm nëse frontendi web është në React (mund të ripërdoret logjika/komponentët). Flutter (Dart) është gjithashtu popullor dhe ofron performancë afër native. PWA është opsioni edhe më ekonomik: një web-app që instalohet si app, merr akses offline dhe notifikime push (në Android). PWA është shumë i leverdisshëm për fazën e parë – p.sh. përdoruesit mund të marrin njoftime për statusin e rastit përmes email/SMS në vend të push notifications, deri sa të dalin app-et e mirëfillta.

- Rekomandimi: Lancimi fillestar me web-app responsive (që mund të funksionojë si PWA në celular), dhe shtyrja e zhvillimit mobile-native pasi të verifikohet tregu. Në momentin që vendoset të investohet në app-et mobile, preferohet React Native (sepse ekipi potencialisht tashmë do të dijë React nga web-i】. Kjo kursen 50%+ të kostove krahasuar me zhvillimin e dy aplikacioneve native separate.

- Baza e të dhënave dhe API të palëve të treta: Pothuajse çdo rast do të ruhet në DB me statusin përkatës, të dhënat e klientit dhe fluturimit, etj. Një PostgreSQL ose MySQL/MariaDB do të ishte i mjaftueshëm. Për kontrollin e fluturimeve do të përdoren API nga palë të treta: p.sh. AviationStack, FlightStats ose OpenSky Network. Ka API falas/të lira që japin statuset historike të fluturimeve (p.sh. koha faktike e nisjes/mbërritjes, arsyeja e vonesës në disa raste). Fillimisht mund të shfrytëzohen opsione freemium (me një numër të kufizuar kërkesash mujore) për të ulur koston. Nëse volumi rritet, një abonim me pagesë do të parashikohet për API-në (kjo është futur në llogaritjet e kostos infrastrukturore më poshtë).

- Shërbime shtesë teknike:

  - Dërgimi i e-mail: do të integrohet një API e-mail (p.sh. SendGrid ose Mailgun) për të dërguar konfirmime tek klientët dhe për të dërguar kërkesat tek linjat ajrore (kjo e fundit mund të bëhet edhe manualisht, por është mirë ta automatizojmë). Kostoja e këtyre shërbimeve është e ulët (deri në mijëra e-mail në muaj falas ose me kosto < €20/muaj).

  - Hostimi & Shkallëzimi: Një server cloud (VPS) fillestar do të mjaftonte për lansim (p.sh. një droplet në DigitalOcean ~ €20/muaj). Me rritjen e volumit, arkitektura mund të evoluojë në containerization (Docker) dhe shpërndarje në cloud si AWS, Azure ose një PaaS lokal. Përdorimi i kontejnerëve do e bëjë më të lehtë vendosjen e instancave të shumta për load balancing.

  - Backup & Recovery: Duhet konfiguruar backup periodik për DB-në dhe dokumentet (p.sh. ruajtja ditore në një storage S3 ose server tjetër), për siguri ndaj humbjes së të dhënave.

Tabela e Krahasimit të Teknologjive Kryesore:

| Shtresa | Opsioni 1 (propozuar) | Opsioni 2 |
| --- | --- | --- |
| Backend | Node.js/Express (JavaScript) – kosto e ulët, i shpejtë për API dhe microservices. | Python/Django – framework i plotë, i besueshëm, me shumë biblioteka ligjore (p.sh. EC261 calculators). |
| Frontend Web | React + Material UI – SPA interaktive, lehtësi integrimi me mobile (React Native). | Vue.js + Bootstrap – më pak kompleks, por pak komunitet më i vogël; gjithashtu i shpejtë për zhvillim. |
| Mobile | (Faza 2) React Native – 80% kod i përbashkët me web, performancë e mirë. | Native iOS & Android – experiencë më e mirë e mundshme, por kërkon ~2x buxhetin e kohën. |
| Database | PostgreSQL (open source, ACID compliance, good for structured data). | MySQL/MariaDB – po ashtu open source, diferenca minimale për këtë rast përdorimi. |
| Flight Data API | Free tier APIs (p.sh. AviationStack) për ≤500 kërkesa/muaj; upgrade gradual me plan (p.sh. $50/muaj për 10k kërkesa】. | Alternative: Marrëveshje me ndonjë autoritet lokal aviacioni për të dhëna (pak gjasë, dhe më e ndërlikuar). |
| Email/SMS Notifications | SendGrid Email API (deri 100 e-mail/ditë falas); Twilio për SMS (nëse nevojitet njoftim global). | Konfigurim SMTP vetjak (pa kosto mujore, por rrezik spam); WhatsApp Business API për njoftime (eksperimentale, target diaspora). |
| Hosting & Deployment | VPS Cloud (DigitalOcean/AWS Lightsail) – ~€20-50/muaj; Docker për vendosje fleksible. | Shared Hosting (më lirë, p.sh. €10/muaj) – por jo fleksibël për Node/Python, i përshtatshëm vetëm për PHP. |

Qëndrueshmëria teknologjike: Zgjedhjet e mësipërme sigurojnë që platforma të mos mvaret nga një teknologji proprietare e shtrenjtë. Të gjitha komponentët janë open-source ose shërbime me pagesë sipas përdorimit (ska licenca fikse vjetore të larta). Kjo e bën kosto-n e mirëmbajtjes të ulët. Gjithashtu, komuniteti i gjerë i teknologjive si JavaScript dhe Python siguron që në të ardhmen do të jetë e lehtë të gjenden zhvillues për të shtuar funksionalitete apo për të shkallëzuar sistemin.

Sfida teknike dhe rreziqe: Disa sfida që duhen pasur parasysh:

- Integrimi i të dhënave të fluturimit: Ndonjëherë API-të publike mund të mos jenë 100% të sakta ose në kohë reale. Duhet verifikuar dhe ndoshta krijuar mekanizëm fallback (p.sh. nëse API s’jep arsyen e vonesës, të paktën të shënojmë se rasti mund të kërkojë verifikim manual).

- Shkallëzimi i volumit të email-eve: Nëse dërgojmë shumë e-mail te linjat ajrore, duhet monitoruar reputacioni i domain-it që të mos bllokohemi (ndoshta përdorimi i domain-eve alternative ose IP adresave të dedikuara).

- Testimi cross-browser dhe pajisje: Sigurisht do bëhet testimi në shfletues të ndryshëm (Chrome, Firefox, Safari, Edge) dhe pajisje mobile kryesore, për t’u siguruar se experience është uniforme.

- PWA vs Native trade-off: Nëse mbahemi vetëm tek PWA për një kohë, të jemi të vetëdijshëm që në iOS PWA ka kufizime (p.sh. s’lejon notifikime push deri tani). Për ta adresuar, mund të mbështetemi tek email/SMS njoftimet si plan B për iOS deri sa të kemi app-in.

Në përgjithësi, teknologjitë e përzgjedhura synojnë të minimizojnë kohën e zhvillimit (shumë komponentë “off-the-shelf”) dhe kostot (shumica cloud ose open-source). Ky kombinim i jep mundësi Interdomestik-ut të ndërtojë një platformë të qëndrueshme që mund të përballojë rritjen e përdoruesve, pa pasur nevojë për ri-shkrim nga e para kur projekti rritet.

4. Struktura e Stafit, Operimet dhe Procedurat për Trajtimin e Kërkesave

Edhe pse shërbimi është dixhital dhe shumë procese do të automatizohen, suksesi i projektit varet edhe nga ngritja e një ekipi kompetent për aspektet ligjore, teknike dhe të mbështetjes së klientit. Më poshtë paraqitet struktura e rekomanduar e stafit, rolet kyçe dhe procedurat standarde operacionale për trajtimin e kërkesave të kompensimit:

- Ekspert Ligjor për EC261 (Jurist/Avokat): Ky rol është kritik për t’u siguruar që çdo kërkesë trajtohet në përputhje me legjislacionin dhe që kompania ndjek procedurat korrekte kur komunikon me linjat ajrore dhe autoritetet. Detyrat kryesore: rishikimi i secilit rast që vjen (sidomos atyre kompleksë), këshillim mbi bazueshmërinë ligjore (a ja vlen të ndiqet rasti apo bie nën përjashtimet), përgatitja e letrave ligjore dhe, nëse duhet, ndjekja e padive gjyqësore. Përvoja nga kompani të ngjashme tregon se shpesh kompensimet paguhen vetëm pasi ndërhyjnë avokatët dhe hapet proces gjyqëso】. Prandaj Interdomestik duhet të ketë qasje në këtë ekspertizë. Rekomandim: Në fillim mund të angazhohet një avokat i jashtëm me një retainer mujor ose me pagesë “per rast të fituar” (success fee), pasi volumi fillestar mund të mos justifikojë një jurist me orar të plot】. P.sh. mund të ketë një avokat bashkëpunëtor që: rishikon termat ligjorë të kontratave me klientët, trajnon stafin me procedurat standarde, dhe merr përsipër rastet që shkojnë drejt padisë (ose ndihmon për t’i referuar tek rrjeti i partnerëve në BE në skenarin B). Kostoja e kësaj qasjeje të jashtme mund të jetë e tipit: €500–€1000/muaj (retainer) ose një përqindje nga çdo kompensim i fituar (p.sh. 5-10%) për avokati】. Me rritjen e volumit (nëse shumë raste po përfundojnë në gjyq rregullisht), mund të shqyrtohet punësimi i një juristi të brendshëm me kohë të plotë. (Paga e një juristi me kohë të plotë në Shkup vlerësohet rreth *€800–€1100/muaj bruto】 – fillimisht mund të jetë e panevojshme nëse volumi është ende i ulët.)

- Specialist i Aviacionit (Ekspert Fluturimesh): Një person me njohuri specifike të industrisë ajrore do të jetë shumë i vlefshëm, sidomos për verifikimin teknik të rasteve. Detyra e tij do të jetë të kontrollojë detajet si: oraret zyrtare dhe faktike të fluturimit, shkaqet e mundshme të vonesës (ndonjë grevë? mot i keq? problem teknik?), dhe të japë një opinion nëse rasti ka bazë për kompensim apo j】. Ky person mund të mbajë kontakte edhe me linjat ajrore në nivel teknik/operativ për ndonjë sqarim (p.sh. komunikim me zyrën lokale të një kompanie për të marrë konfirmim të shkakut të vonesës, ose për të mësuar nëse një fluturim u riplanifikua). Profili ideal do ishte një ish-punonjës airline, agjent i aviacionit ose dikush që kupton mirë rregulloret e aviacionit dhe terminologjinë. Rekomandim: Fillimisht këtë rol mund ta kemi me kohë të pjesshme ose konsulencë. P.sh. të kontraktohet një specialist jashtë me pagesë për orë (20-50€/orë) i cili rishikon rastet e para ose trainon stafin e brendshëm si të gjurmojnë informacionin e fluturimev】. Me 10,000 përdorues në 6 muajt e parë (objektivi), volumet do të jenë të menaxhueshme pa nevojën e një eksperti full-time – ndoshta dozens raste në ditë në fillim. Stafi i brendshëm (juristi dhe suporti) mund të trajnohen të përdorin disa burime publike (si FlightRadar24, njoftimet e aeroporteve për vonesat) për të kryer verifikimet bazë. Nëse biznesi rritet ndjeshëm, atëherë mund të angazhohet një specialist aviacioni me orar të plotë (p.sh. me pagë ~€700-€900 në muaj】.

- Stafi për Mbështetjen e Klientit (Customer Support): Edhe pse aplikacioni është self-service, eksperienca ka treguar se shumë klientë do të kenë pyetje ose nevojë për ndihmë gjatë procesit – sidomos kur bëhet fjalë për para dhe procedura ligjore. Duhet ngritur një ekip i vogël i mbështetjes së klientit për të trajtuar: pyetje teknike (p.sh. “si të ngarkoj dokumentin?”), pyetje rreth statusit (“ku është rasti im tani?”), komunikimin e rezultateve (njoftimi kur kompensimi miratohet ose kur rasti refuzohet), si dhe ankesat apo paqartësitë e ndryshm】. Pavarësisht automatizimit (e-mail-et automatike të konfirmimit, statuset në llogarinë e përdoruesit), kontakti human është i domosdoshëm për të ndërtuar besim, sidomos në fillim. Rekomandim: Që në lançim, të ketë të paktën 1–2 agjentë supporti (mundësisht me orar të plotë) brenda ekipi】. Këta duhet të jenë dygjuhësh: të flasin rrjedhshëm shqip dhe maqedonisht (dhe idealisht pak anglisht), në mënyrë që të mbulojnë të gjithë klientët lokalë. P.sh. një strukturë e mundshme: 1 agjent shift paradite, 1 pasdite, për të mbuluar pyetjet gjatë orarit 8:00-20:00. Fillimisht, fluksi i kontakteve pritet i ulët deri mesatar – ndoshta disa dhjetëra pyetje në ditë via email/telefon gjatë muajve të par】. Ndërsa shtohen përdoruesit, ky ekip mund të zgjerohet. Outsourcing i kësaj pune (p.sh. call center i jashtëm) nuk rekomandohet në fillim, sepse shërbimi është specifik dhe kërkon dije mbi rregulloret; stafi i jashtëm do duhej trajnuar njësoj, prandaj më mirë të jenë in-house për kontroll cilësi】. Kosto: Në Shkup, një agjent suporti kushton rreth *€500–€650 bruto në muaj】. Për 2 agjentë, llogaritet ~€12k në vi】. Duhet planifikuar edhe trajnimi i tyre fillestar: mbi përdorimin e sistemit CRM, procedurat EC261, etj (mund të kryhet nga juristi dhe specialisti i aviacionit).

- Menaxher i Teknologjisë (CTO / IT Manager): Edhe nëse zhvillimi teknik i platformës i delegohet një kompanie softuerike (p.sh. Edusoft) ose një kontraktori të jashtëm, Interdomestik ka nevojë për një person brenda që të mbikëqyrë aspektin teknik nga perspektiva e biznesit. Ky rol do të jetë lidhja ndërmjet Interdomestik dhe ekipit zhvillues, duke përkthyer kërkesat e biznesit në prioritete teknike. Detyrat: koordinimi i kërkesave për funksionalitete të reja ose ndryshime pas lansimit, monitorimi i performancës së aplikacionit (uptime, shpejtësia, bugs), sigurimi që kontrata e mirëmbajtjes me zhvilluesit respektohet (SLA), si dhe planifikimi i faza-ve të ardhshme teknologjike (p.sh. kur të fillohet puna për app mobile, cilat integrime shtesë duhen】. Në fazën fillestare, ky rol mund të mbahet nga dikush ekzistues në kompani me prapavijë IT (nëse ka). Nëse asnjë nga drejtuesit aktual s’ka njohuri teknike, atëherë duhet angazhuar një IT Manager me kohë të pjesshme a të plot】. Rekomandim: Zgjidhje e ndërmjetme – një konsulent i jashtëm IT që vjen disa ditë në muaj për të mbikëqyrur (kosto më e ulët sesa punësim i plotë). Por me rritjen e projektit (sidomos në skenarin B me shkallë më të madhe), do të bëhet e nevojshme një figurë teknologjike me kohë të plotë për të udhëhequr zgjerimet dhe siguruar që investimet IT janë në linjë me objektivat e biznesi】. Kosto orientuese: një menaxher IT me eksperiencë në MK mund të ketë pagë ~€1300–€1600/muaj brut】. Fillimisht mund të merret dikush me orar të pjesërishëm ose një menaxher ekzistues të marrë përsipër rolin për të ulur koston.

- Role Shtesë Mbështetëse: – Menaxher Operacionesh / Koordinator i Kërkesave: Me rritjen e volumit, mund të nevojitet dikush që monitoron ecurinë e të gjitha rasteve dhe koordinon ekipin (ligjor, specialistët, suportin】. Fillimisht këtë rol mund ta luajë vetë juristi ose specialisti i fluturimeve (ose një nga themeluesit). Detyra përfshin: sigurohet që asnjë rast s’po neglizhohet, afatet e përgjigjeve po respektohen, gjenerohen raporte javore (sa raste u mbyllën, sa janë në pritje, arsyet e refuzimeve, etj.】. Kjo ndihmon për përmirësim të vazhdueshëm – p.sh. nëse vëmë re shumë refuzime nga një kompani e caktuar, mund të mendojmë strategji shtesë për ato raste. – Financier/Kontabilist: Shërbimi do të ketë fluks financiar – marrjen e parave nga linjat ajrore dhe shpërndarjen te klientët, mbajtjen e komisionit, faturimin e komisionit, etj. Duhet një kujdes i veçantë që këto transaksione të jenë transparente dhe të saktë. Ndoshta departamenti ekzistues financiar i Interdomestik mund ta mbulojë këtë (nëse kompania ka tashmë sektor finance】. Duhet përcaktuar qartë procedura: p.sh. kur vijnë paratë nga një rast i fituar, llogaritet komisioni i Interdomestik dhe pjesa tjetër transferohet klientit brenda X ditësh; gjenerohet një faturë apo raport për klientin për komisionin e mbajtur (sidomos bizneset në BE preferojnë transparencë me invoice). Këto procese financiare mund të dokumentohen qysh në fillim. Në planin e parë, volumet e pagesave do jenë të vogla, por me rritjen e rasteve, mund të bëhen dhjetëra apo qindra transaksione në muaj, që kërkojnë menaxhim. Softueri i menaxhimit mund të ndihmojë (shumë CRM të kësaj natyre automatikisht gjenerojnë record-e financiare kur mbyllet një rast).

Përmbledhje e Stafit të Nevojshëm (faza fillestare): Në fillim, Interdomestik mund të operojë këtë shërbim me një ekip bërthamë të vogël prej ~5 personash kryesorë:

- 1 Jurist (i jashtëm, me retainer ose pagese per rast) – mbulon aspektin ligjor.

- 1 Specialist Fluturimesh (konsulent i jashtëm part-time) – ndihmon me verifikimet teknike dhe këshillime.

- 2 Agjentë Mbështetje Klienti (staf i brendshëm) – përgjigjen pyetjeve dhe ndihmojnë klientët.

- 1 Menaxher Teknologjie (mundësisht i brendshëm ose konsulent) – koordinon dhe mbikëqyr IT.

Rolet menaxheriale dhe financiare mund të ndahen midis ekipit ekzistues të Interdomestik (p.sh. drejtori aktual mund të luajë rolin e Menaxherit Operativ në fillim, ndërsa kontabilisti i kompanisë ndjek pagesat).

Kosto vjetore e këtij stafi bërthamë llogaritet ~**€40k – €50k*】:

- ~€10k juristi (nëse është i jashtëm me honorar ose pagesë suksesi),

- ~€5k specialisti aviacion (konsulencë me orë),

- ~€12-15k suporti klientit (2 persona),

- ~€15-20k menaxheri IT (nëse është pjesë e stafit me orar plotë, ose më pak nëse është konsultues】.

Kjo strukturë mundëson të trajtohen qindra deri mijëra raste në vit me eficiencë, falë automatizimit të platformës. Me rritjen e volumit, stafi mund të shtohet gradualisht (p.sh. një agjent i tretë suporti kur kapërcehen 20k përdorues, një jurist i brendshëm kur paditë bëhen të shumta, etj.).

Procedurat Standarde Operative (SOP) për Trajtimin e Kërkesave: Për një funksionim të rregullt, duhet hartuar një “hartë e procesit” nga momenti kur hyn një kërkesë deri në mbyllje. Bazuar në praktikat më të mira, hapat e procesit dhe përgjegjësit përkatës mund të jenë:

- Paraqitja e Kërkesës (Online): (Automatike) – Klienti plotëson formularin, sistemi kryen kontrollet fillestare (eligjibilitet, dokumente të ngarkuara】. Rasti krijohet me status “I Ri – Në pritje verifikimi”.

- Verifikimi fillestar i rastit: (Specialist Fluturimesh / Jurist) – Brenda 24-48 orë nga dorëzimi, një person i kualifikuar shikon rastin për t’u siguruar që të dhënat janë të plota dhe rasti duket i vlefshëm. Nëse ka mungesa (p.sh. mungon ndonjë dokument), kontaktohet klienti për sqarim. Nëse del që rasti nuk kualifikohet (p.sh. vonesë <3 orë dhe për shkak moti), atëherë i komunikohet klientit se nuk mund të vazhdohet (dhe rasti mbyllet si “I pavlefshëm”).

- Dërgimi i Kërkesës tek Linja Ajrore: (Automatik/Me supervisim) – Pasi rasti konfirmohet i vlefshëm, sistemi gjeneron letrën e kërkesës adresuar kompanisë ajror】. Juristi ose agjenti i përkushtuar kontrollon një herë formularin e gjeneruar, pastaj e dërgon emailin/faxin zyrtar tek kontakti i duhur i linjës ajrore (shumë linja ajrore kanë formë online ose email specifik për kërkesa EC261; ne do krijojmë një listë kontakesh për secilën). Rasti kalon në status “Kërkesa dërguar – Në pritje të përgjigjes”.

- Ndjekja e Afateve: (Sistem + Agjent) – Kompanitë ajrore zakonisht përgjigjen brenda 4-6 javësh për këto kërkesa. Sistemi do të vendosë një reminder automatik p.sh. 2 javë pas dërgimit – nëse ska përgjigje, agjenti dërgon një kujtesë. Pas 4 javësh, nëse ska ende përgjigje ose është refuzim, rasti çohet tek juristi për vendim.

- Marrja e Përgjigjes: – Nëse linja ajrore pranon kompensimin, ajo zakonisht kërkon detajet bankare për transfer (të cilat i kemi) ose ofron voucher (ne do insistojmë tek pagesa monetare, sipas ligjit). Në këtë skenar, rasti kalon në fazën përmbyllëse të pagesës. Nëse linja ajrore refuzon kërkesën ose nuk përgjigjet fare brenda afatit, atëherë rasti shënohet si “Në mosmarrëveshje” dhe kalohet te faza ligjore.

- Faza Ligjore (kur e nevojshme): (Juristi + Partnerët) – Juristi i Interdomestik shqyrton arsyen e refuzimit. Shpesh arsyet mund të jenë: pretendime për “rrethana jashtëzakonshme” apo mohimi i fakteve. Nëse juristi vlerëson se rasti është i fortë (dokumentacioni provon të kundërtën e pretendimeve të linjës, etj.), atëherë vendos të ndërmarrë veprime të mëtejshme:

  - Fillimisht, një letër zyrtare nga avokati (Letter Before Action) mund t’i dërgohet linjës ajrore si paralajmërim se në mungesë të përgjigjes do të ndiqen rrugët gjyqësore.

  - Nëse prapë s’ka zgjidhje, atëherë niset padia. Këtu aktivizohet rrjeti ynë i avokatëve partnerë në BE (në skenarin B) ose referohet rasti te ndonjë palë e jashtme me marrëveshje (në skenarin A, nëse s’e kemi partnerin në atë vend). Avokati partner depoziton padi në gjykatën kompetente (p.sh. vendi i mbërritjes ose selisë së kompanisë ajrore). Interdomestik mbulon paraprakisht çdo taksa gjyqësore a depozita që duhe】, klienti nuk paguan asgjë.

  - Gjatë kësaj faze, koordinimi është i rëndësishëm: Interdomestik mban klientin të informuar (p.sh. “Rasti juaj i është kaluar avokatit tonë partner në Gjermani, po ndjekim procedurat gjyqësore. Mund të zgjasë disa muaj, por ne do t’ju mbajmë në dijeni.”).

  - Nëse arrihet vendim gjykate pro klientit (ose linja*(vijon nga procedura ligjore e hapit 6)* Nëse arrihet një marrëveshje gjatë procesit gjyqësor (p.sh. linja ajrore pranon të paguajë para se të jepet vendimi) ose fitohet gjyqi, kompania merr shumën e kompensimit (shpesh avokatët sigurohen të kërkojnë edhe shpenzimet gjyqësore t’u ngarkohen linjave ajrore kur fitohet rast】). Pastaj Interdomestik transferon tek klienti pjesën e tij (p.sh. 70% nëse komisioni ynë është 30%) dhe mbyll rastin si “i zgjidhur me sukses”. Nëse, përkundrazi, rasti humbet në gjykatë ose rezulton i pamundur (linja ajrore provoi se ishte rrethanë jashtëzakonshme, etj.), atëherë rasti mbyllet si “i mbyllur pa sukses” dhe klienti nuk paguan asgjë, ndërsa kompania mbulon shpenzimet (kjo është kostoja e modelit no-win no-fee, por pjesë e llogjikës së biznesit).

- Pagesat dhe Shpërndarja: Kur një kompensim aprovohet, linja ajrore ose do të transferojë shumën direkt në llogarinë bankare të klientit (rrallë), ose – më shpesh – do t’ia transferojë Interdomestik-ut (kur veprojmë me prokurë/cesion). Praktika e kompanive si kjo është që kompania ndërmjetëse të marrë shumën, të mbajë komisionin e vet, dhe më pas t’ia kalojë pjesën tjetër klienti】. Kjo kërkon besim dhe transparencë: në kontratë do të specifikohet qartë % e komisionit dhe angazhimi që pagesa e klientit bëhet brenda X ditësh nga marrja e kompensimit. Interdomestik do të përdorë transfertat bankare SEPA (për klientët me llogari në Evropë) ose shërbime si Wise për pagesa ndërkombëtare me tarifa minimale, në mënyrë që klientët të marrin paratë pa vonesa. Gjithçka do të evidentohet nga financa për auditim të brendshëm.

Standardet e Shërbimit ndaj Klientit: Në operim, synimi është që kohët e përgjigjes të jenë sa më të shpejta. Për pyetjet e klientëve – përgjigje brenda 1 dite. Për rastet – një afat tipik është 8-12 javë nga aplikimi deri te pages】, pasi varet nga reagimi i linjës ajrore. Rëndësi ka komunikimi proaktiv: klienti duhet të marrë njoftime në secilën fazë kryesore (dorëzoi aplikimin, u dërgua kërkesa, u përgjigj linja ajrore, etj.). Kjo e mban të angazhuar dhe të informuar, edhe nëse pret disa javë.

5. Vlerësimi i Plotë i Kostove Operative

- Marketingu Dixhital (Facebook, Instagram, TikTok, Google): Strategjia e marketingut do të jetë fillimisht e fokusuar online. Është parashikuar një buxhet €10,000 për fushata dixhitale, i cili do të shpenzohet brenda vitit të par】. Ky buxhet vlen si për skenarin A, ashtu edhe për skenarin B, por me targetime të ndryshme:

  - Në skenarin A: fokus i ngushtë te diaspora dhe tregjet shqiptare. Reklamat në Facebook/Instagram do të targetojnë shqiptarët që udhëtojnë (bazuar në interesa “travel/airlines” dhe vendndodhje në BE gjatë pushimeve), reklamat në TikTok me video kreative edukative rreth kompensimit (për të rinjtë emigrantë), dhe fushatat në Google Search për çelësa si “kompensim fluturimi vonesë” në gjuhët shqip/anglish】. Pritet ROI i lartë sepse targeti është i specializuar. Do shfrytëzohen edhe grupet organike: komunitetet e diasporës në Facebook, Reddit, WhatsApp, etj, pa kosto veç kohë】.

  - Në skenarin B: do të duhet të shpenzohet ndoshta pak më shumë për të arritur audiencë më të gjerë dhe në gjuhë të ndryshme. Mund të parashikohet një +50% rritje e buxhetit (dmth ~€15k vitin e parë). Kjo sepse përveç kanaleve të mësipërme, do të bëjmë edhe fushata në anglisht (target gjithë Evropën) dhe ndoshta në gjermanisht/frëngjisht në bashkëpunim me ndonjë mikro-influencer (p.sh. vloger udhëtimi që tregon historinë e kompensimit). Gjithashtu do të investohet në content marketing: shkrime në blogun tonë që rrisin SEO, dhe postime edukative që tërheqin organikisht klient】. Buxheti marketing mund të rishikohet pas 6 muajsh bazuar në CPA (cost per acquisition) reale që po shohim.

- Pagesat dhe Mbledhja e të Dhënave nga Klientët: Kjo kategori nënkupton proceset për marrjen e informacionit dhe fondeve nga klientët. Lajmi i mirë është që kosto direkte këtu është e ulët:

  - Mbledhja e të dhënave bëhet përmes aplikacionit (nuk ka formularë fizikë). Mund të konsiderojmë kosto vetëm ndonjë licencë për nënshkrim elektronik (p.sh. nëse përdorim DocuSign për 100 dokumente/muaj, mund të kushtojë €20-€50/muaj). Por mund edhe të shmanget duke përdorur zgjidhjen tonë me “klikim”.

  - Sa i përket pagesave nga klientët, në fakt klientët nuk paguajnë direkt te ne (ne marrim komision nga kompensimi). Pra, nuk ka kosto portali pagese (siç do të kishte në një e-commerce). Përkundrazi, do të ketë kosto për përhapjen e parave tek klientët: bankat shqiptare/kosovare mund të kenë tarifa €10-€20 për transferte ndërkombëtare; për t’i ulur këto, mund të hapim llogari EUR në një bankë digjitale (Revolut, TransferWise) dhe të bëjmë SEPA transfers me kosto minimale (0-1€). Mund të llogarisim simbolikisht €3-5 komision bankar mesatar për klient, që do të zbritet nga kompensimi (shumë kompani ia kalojnë këtë kosto klientit). Në total, kjo nuk ndikon shumë buxhetin tonë operativ (mund të marrim vendim ta përballojmë vetë këtë kosto të vogël për efekt marketingu, si “ne nuk ju marrim asnjë cent, as tarifat e transferit” – max €5 x 1000 raste = €5,000, që mund të konsiderohet pjesë e shpenzimeve operative).

  - Një aspekt tjetër: ruajtja e të dhënave personale (serverat, backup) – e kemi përfshirë tek infrastruktura. Dhe kosto e hosting së dokumenteve (p.sh. në cloud storage) – do jetë në kuadrin e disa dhjetëra eurove në muaj (p.sh. 100 GB dokumente mund të kushtojnë <€10/muaj në AWS S3).

- Infrastrukturë Teknologjike (Hosting, API fluturimesh, Email, etj.): Siç u përmend, hostimi cloud i aplikacionit dhe databazës mund të realizohet me ~€100–€200 në muaj (p.sh. server + database + storage), që bën ~€2,000 në vi】. Këtu futen: qira e serverit, domain-et (p.sh. interdomestik.com + domeina lokale të mundshme .al .mk – €10-€20 secila), certifikatat SSL, dhe shërbime monitorimi. Integrimi me API e fluturimeve mund të fillojë falas; më pas një plan mesatar mund të jetë p.sh. $100/muaj = €1200/vit nëse kemi shumë verifikime. Shërbimi i email-it (SendGrid) për volum mesatar mund të jetë €20/muaj. Pra totali i infrastrukturës (për vitin I) e llogarisim ~€2,000–€3,000. Në skenarin B, kjo rritje është margjinale (më shumë përdorues -> më shumë query API dhe storage, por këto kosto shkallëzohen gradualisht; mund të shkojë €4-5k në vit kur volumi shumëfishohet).

6. Modeli Financiar për 1–3 Vite

Duke kombinuar të gjitha të dhënat – kostot operative, modelin e komisioneve dhe numrin e rasteve të pritshme – mund të projektojmë performancën financiare të projektit në 3 vitet e para. Ky model është i bazuar në disa supozime kyçe:

- Numri i rasteve të trajtuara rritet ndjeshëm çdo vit teksa rritet njohja e shërbimit. (P.sh. nga 3,000 raste në vitin 1, në 6,000 në vitin 2, e 12,000 në vitin 3 për skenarin A; dhe proporcionalisht më shumë për skenarin B.)

- Përqindja e rasteve të fituara: jo të gjitha rastet do të rezultojnë me kompensim. Disa do refuzohen me arsye të vlefshme (p.sh. mot i keq). Bazuar në statistikat e industrisë, rreth 60% e rasteve të marra mund të përfundojnë me sukses (ku përfshihet edhe ndjekja ligjore për një pjesë). Ne do të punojmë të rrisim këtë përqindje me selektimin e mirë të rasteve (mos humbim kohë me raste të pakualifikueshme) dhe me këmbëngulje në ndjekje.

- Shuma mesatare e kompensimit: Duke pasur parasysh rrugët më tipike të udhëtarëve tanë (Europë-Qendrore/Ballkan), mund ta vendosim ~€400 për rast të suksesshëm (disa do jenë €250, disa €600, mesatarja afërsisht në mes).

- Komisioni mesatar i kompanisë: Për llogaritje, marrim ~30% (duke supozuar shumica zgjidhen pa gjykatë; rastet me gjykatë kanë komision më të lartë, por edhe kosto shtesë – për thjeshtësi 30% neto për ne).

Me këto supozime, mund të parashikojmë të ardhurat dhe fitimin. Në Skenarin A, viti i parë nis me shpenzime të mëdha (zhvillimi), ndaj pritet humbje ose fitim minimal. Vitet 2 dhe 3, me rritjen e rasteve, do të jenë fitimprurëse. Në Skenarin B, investimi fillestar është pak më i lartë, por edhe numri i rasteve (dhe të ardhurat) pritet më i lartë – kështu që mund të arrihet fitim që në vitin 1 ose së paku një humbje shumë e vogël nëse investohet rëndë në rritje. (image)】 Grafiku i mëposhtëm ilustron projeksionet e fitimit neto për secilin skenar gjatë tre viteve. Skenari B (ngjyrë jeshile) demonstron potencial shumë më të lartë fitimi pas zgjerimit në BE, krahasuar me skenarin A (blu) që operon vetëm në tregun lokal/diasporë.

Në vitin e parë, skenari A mund të dalë me pak humbje (p.sh. -€10k) pasi investimet fillestare rëndojnë bilancin, ndërsa skenari B mund të arrijë afër break-even (madje një fitim modest, p.sh. €50k) falë volumit më të madh të rasteve. Në vitin e dytë, me operacionalizimin e plotë të shërbimit, skenari A mund të trajtojë rreth 5-6 mijë raste, ku supozojmë ~3-4 mijë të fituara. Kjo i jep të ardhura rreth €400 * 3,500 * 0.30 ≈ €420,000. Zbritur kostot operative vjetore (të cilat pas vitit 1 do jenë më të ulëta, p.sh. ~€250k me zgjerimin e stafit dhe marketingut të vazhduar), mund të realizohet një fitim neto rreth €150,000. Skenari B, po atë vit, mund të ketë dyfishin e rasteve (supozimisht ~12,000), prej të cilave ~7,000 të fituara, duke gjeneruar të ardhura ~€840,000, dhe pas kostove më të larta (staf pak më i madh, shumë padi në gjykata) pritet fitim neto ~€300-400k. Në vitin e tretë, efekti shkallë vjen në shprehje: skenari A mund të arrijë 10k+ raste (fitim ndoshta €200-250k), ndërsa skenari B me 20k+ raste mund të kapë fitime afër apo mbi gjysmë milioni euro. Grafiku tregon një skenar ilustrativ ku në vitin 3 fitimi për skenarin A është nën €300k, kurse për skenarin B afrohet në €800k.

Duhet theksuar se këto projeksione varen nga suksesi i implementimit: nëse marketingu arrin objektivat e përdoruesve, nëse kualifikimi i rasteve bëhet mirë dhe nëse përqindja e fitoreve mbahet e lartë. Gjithashtu, cash-flow duhet menaxhuar me kujdes – mund të ndodhë që pagesat e disa rasteve të fituara të vonohen (p.sh. kur duhen procese gjyqësore 6-12 muaj), ndërkohë shpenzimet e operimit janë të vazhdueshme mujore. Kjo mund të krijojë nevojën për kapital qarkullues shtesë në periudha afatshkurtra. Megjithatë, me mbi 60% të rasteve që mbyllen pa gjyq brenda disa muajve, fluksi i të ardhurave do të fillojë të mbulojë shpenzimet operative që në vitin e dytë për skenarin A dhe ndoshta që në fund të vitit të parë për skenarin B.

Të ardhurat e kompanisë vijnë të gjitha nga komisionet. Për shembull, nga një rast me kompensim €400, Interdomestik mban ~€120. Duke pasur një mesatare €120 komision për rast të fituar, për të gjeneruar €1 milion të ardhura duhen rreth 8,300 raste të fituara. Kjo është ambicioze por e arritshme në nivel pan-Evropian (p.sh. Skycop raportohet të ketë trajtuar dhjetëra mijëra raste). Ne synojmë që pas 3 viteve, shërbimi ynë të ketë kapur një pjesë modeste të tregut – mjaftueshëm për të qenë profitabil dhe me trend rritës.

Fitimi potencial për secilin vit përmbledh kështu:

- Viti 1: Skenari A humbje të vogël (investim zhvillimi); Skenari B break-even ose fitim minimal (falë tregut më të madh).

- Viti 2: Skenari A fitim modest (qindra mijë €); Skenari B fitim i konsiderueshëm (disa qindra mijë €).

- Viti 3: Skenari A konsolidim me fitim të mirë (ndoshta dyfish i vitit 2); Skenari B rritje eksponenciale me fitim shumë të lartë (mund të afrohet me gjysmë milioni ose më tepër).

(Këto shifra janë vetëm projeksione; objektivi kryesor strategjik është që brenda 2 viteve, operacioni të jetë cash-flow pozitiv dhe vetë-mbështetës, dhe brenda 3 viteve, investimi fillestar të ketë filluar të jepë kthim të qartë me fitime solide.)

\Konkluzion: Projekti “Vonesa” kërkon një investim të konsiderueshëm fillestar, por të arsyetuar nga potenciali.

Me zbatimin rigoroz të këtij plani dhe disiplinë në përdorimin e buxhetit, Interdomestik pritet të pozicionohet si lideri rajonal në shërbimin e kompensimit të fluturimeve, dhe një aktor i respektuar edhe në tregun evropian, brenda 2-3 viteve të ardhshme. Projekti jo vetëm që do të gjenerojë fitime të konsiderueshme, por gjithashtu do të ndërtojë imazhin e një kompanie inovative që mbron të drejtat e pasagjerëve – një kombinim i suksesit financiar me impakt pozitiv te konsumatorët.